

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 10.02.2017 г. № 106

город Верхний Тагил

***О внесение изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2017- 2019 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Верхний Тагил от 22.11.2016 г. № 930***

В соответствии с Решением Думы городского округа Верхний Тагил от 15.12.2016 г. № 4/2 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=C9E133E269F35299A139593C7978DF55AB1A80F1E82CFAC5C05DE09CACA01420DFD81317B7C0C523DE67741BqA34E) городского округа Верхний Тагил,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу городского округа Верхний Тагил «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2017- 2019 годы», утвержденную Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил от 22.11.2016 г. № 930 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2017- 2019 годы»:

1.1. Паспорт программы читать в новой редакции (прилагается);

1.2. таблицу 2 к Приложению № 1 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Информационное общество городского округа Верхний Тагил» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2017- 2019 годы», изложить в новой редакции (прилагается);

1.3. таблицу 2 к Приложению № 2 «План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2017- 2019 годы», изложить в новой редакции (прилагается)

1.4. таблицу 2 к Приложению № 3 «План мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхний Тагил на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2017- 2019 годы», изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил <http://go-vtagil.ru> .

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам И.Г. Упорову.

Глава городского округа Верхний Тагил С.Г.Калинин

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ,**

**ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ**

**ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2017- 2019 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация городского округа Верхний Тагил |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Цели муниципальной программы | Подпрограмма 1  1. развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями установленных законом функций и предоставление муниципальных услуг;  2. развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры для реализации мероприятий, необходимых для перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде и обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений;  3. совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.  Подпрограмма 2  1. создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния  Подпрограмма 3  Повышение безопасности населения на автодорогах городского округа Верхний Тагил, сокращение числа травмированных и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи муниципальной программы | Подпрограмма 1  1. приведение используемого компьютерного оборудования в соответствие современным техническим требованиям;  2. формирование современной информационно-коммуникационной инфраструктуры;  3. повышение качества оказания муниципальных услуг.  Подпрограмма 2.  1. качественное содержание автомобильных дорог общего пользования, в границах городского округа Верхний Тагил и искусственных сооружений на них;  2. ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы.  Подпрограмма 3  1) обеспечение безопасности дорожного движения в части обеспечения сохранности, развития и содержания сети автомобильных дорог местного значения;  2) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  3) снижение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;  4) проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1: «Информационное общество городского округа Верхний Тагил» (Приложение №1)  Подпрограмма 2: «Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них»  (Приложение №2)  Подпрограмма 3: «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхний Тагил» (Приложение № 3) |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Подпрограмма 1   1. Уровень ежегодного обновления парка компьютерной техники; 2. Уровень ежегодного обновления комплектующих компьютерной техники; 3. Доля АРМ, на которых используются лицензионное программное обеспечение; 4. Уровень доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении учреждений. 5. Доля АРМ, подключенных к СЭД, СМЭВ, ЕСПД Правительства Свердловской области;   Подпрограмма 2  1. Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил;  2. Доля обслуживаемых искусственных сооружений;  3. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил;  4. Количество отремонтированных искусственных сооружений;  5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа Верхний Тагил, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог в границах городского округа Верхний Тагил.  Подпрограмма 3  1. Сокращение ДТП,  2. Сокращение ДТП с пострадавшими,  3. Сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП,  4. Сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП,  5. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей | Всего: 39 717 735,68 рублей  в том числе:  2017 год - 8 427 000,00 рублей  2018 год - 12 947 000,00 рублей  2019 год - 18 343 735,68 рублей |
| Адрес размещения муниципальной подпрограммы в сети Интернет | Официальный сайт городского округа Верхний Тагил <http://go-vtagil.ru> |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 2 к Приложению № 1 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮподПРОГРАММЫ**

«Информационное общество городского округа Верхний Тагил»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | Всего по муниципальной подпрограмме | **3 000 000,0** | **1 000 000,0** | **1 000 000,0** | **1 000 000,0** |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6 | **1. текущий ремонт оборудования и инвентаря (оргтехники), заправка картриджей** |  |  |  |  |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет | 2 700 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | **4** |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 11 | **2. услуги Интернет** |  |  |  |  |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет | 129 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | 43 000,0 | **9** |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 16 | **3. приобретение, настройка, обслуживание компьютерных программ** |  |  |  |  |  |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет | 1 528 710,24 | 509 570,08 | 509 570,08 | 509 570,08 | **6** |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 21 | **4. лицензированное программное обеспечение Office** |  |  |  |  |  |
| 22 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 23 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 24 | местный бюджет | 405 000,0 | 135 000,0 | 135 000,0 | 135 000,0 | **6** |
| 25 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 26 | **5. подключение и обслуживание программы ViPNet** |  |  |  |  |  |
| 27 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 28 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 29 | местный бюджет | 81 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | 27 000,0 | **12** |
| 30 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 31 | 6. Услуги сайта |  |  |  |  |  |
| 32 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 33 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 34 | местный бюджет | 111 000,0 | 37 000,0 | 37 000,0 | 37 000,0 | **9** |
| 35 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 36 | 7. утилизация компьютерной техники и оргтехники, непригодной к эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 37 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 38 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 39 | местный бюджет | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | **4** |
| 40 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 41 | 8. приобретение ключей доступа ЭЦП |  |  |  |  |  |
| 42 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 43 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 44 | местный бюджет | 66 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | 10 |
| 45 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 46 | 9. приобретение оргтехники |  |  |  |  |  |
| 47 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 48 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 49 | местный бюджет | 123 000,0 | 41 000,0 | 41 000,0 | 41 000,0 | 4 |
| 50 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 51 | 10. приобретение картриджей |  |  |  |  |  |
| 52 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 53 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 54 | местный бюджет | 180 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 5 |
| 55 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 56 | **11. приобретение запасных частей к оргтехнике** |  |  |  |  |  |
| 57 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 58 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 59 | местный бюджет | 61 289,76 | 20 429,92 | 20 429,92 | 20 429,92 | 5 |
| 60 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

таблица 2 к Приложению №2

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮподПРОГРАММЫ**

«Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | Всего по муниципальной подпрограмме | **32 863,75268** | **5 828,017** | **10 845,0** | **16 190,73568** |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 32 863,75268 | 5 828,017 | 10 845,0 | 16 190,73568 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6 | 1. Разработка проектов на капитальный ремонт с проведением государственной экспертизы проектной документации: | **1 300,0** | **0** | **1 300,0** | **0** |  |
| 7 | 1.1. ул. Строительная |  |  |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 10 | местный бюджет | 1300,0 | 0 | 1300,0 | 0 |  |
| 11 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 12 | 2. Выполнение работ по капитальному ремонту городских дорог | **2 500,0** | **0** | **0** | **2 500,0** | 9 |
| 13 | 2.1. ул. Строительная |  |  |  |  |  |
| 14 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 15 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 16 | местный бюджет | 2 500,0 | 0 | 0 | 2 500,0 |  |
| 17 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 18 | 3. Ремонт и восстановление асфальтового покрытия городских дорог с устройством водопропускных систем | **9 428,017,0** | **2 928,017,0** | **2 500,0** | **4 000,0** | 9 |
| 19 | 3.1 ул. Островского (от ул. Жуковского до ул. Чехова) с устройством парковки |  |  |  |  |  |
| 20 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 21 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 22 | местный бюджет | 2 328,017 | 2 328,017 | 0 | 0 |  |
| 23 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 24 | 3.2. ул. Свободы |  |  |  |  |  |
| 25 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 26 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 27 | местный бюджет | 2 500,0 | 0 | 2 500,0 | 0 |  |
| 28 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 29 | 3.3. ул. Центральная в п. Половинный (подъем) |  |  |  |  |  |
| 30 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 31 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 32 | местный бюджет | 4 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 |  |
| 33 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 34 | 3.4. Участковый ремонт ул. Горняков, ул. Фрунзе |  |  | 0 | 0 |  |
| 35 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 36 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 37 | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 |  |
| 38 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 39 | 4. Ремонт и восстановление асфальтового покрытия тротуаров | **1 350,0** |  | **550,0** | **800,0** |  |
| 40 | 4.1. ул. Чехова (от ул. Строительная до ул. Нахимова) |  |  |  |  |  |
| 41 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 42 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 43 | местный бюджет | 550,0 | 0 | 550,0 | 0 |  |
| 44 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 45 | 4.2. ул. Чапаева (от ул. Маяковского до ул. Чехова) |  |  |  |  |  |
| 46 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 47 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 48 | местный бюджет | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 |  |
| 49 | внебюджетные источники |  |  |  |  | 9 |
| 50 | 5. Устройство тротуара | **1 470,0** | **0** | **550,0** | **920,0** |  |
| 51 | 5.1. Островского (от ул. Жуковского до ул. Чехова) |  |  |  |  |  |
| 52 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 53 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 54 | местный бюджет | 550,0 | 0 | 550,0 | 0 |  |
| 55 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 56 | 5.2. ул. Чехова (от ул. Островского до ул. Лесная) |  |  |  |  |  |
| 57 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 58 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 59 | местный бюджет | 920,0 | 0 | 0 | 920,0 |  |
| 60 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 61 | 6. Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | **9** **145,0** | **2** **900,0** | **3** **045,0** | **3** **200,0** | 4, 5 |
| 62 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 63 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 64 | местный бюджет | 9 145,0 | 2 900,0 | 3 045,0 | 3 200,0 |  |
| 65 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 66 | 8. Отсыпка и грейдирование дорог V категории | **7 670,73568** | **0** | **2 900,0** | **4 770,73568** |  |
| 67 | 8.1. ул. Трудовая-Восточная |  |  |  |  |  |
| 68 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 69 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 70 | местный бюджет | 3 170,73568 |  | 1 400,0 | 1 770,73568 |  |
| 71 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 72 | 8.2. ул. Маяковского (грунт) |  |  |  |  |  |
| 73 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 74 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 75 | местный бюджет | 1 500,0 | 0 | 1 500,0 | 0 |  |
| 76 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 77 | 8.3. мкр. Северный, 2 |  |  |  |  |  |
| 78 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 79 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 80 | местный бюджет | 3 000,0 | 0 | 0 | 3 000,0 |  |
| 81 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

таблица 3 к Приложению №3

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮподПРОГРАММЫ**

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

НА 2017-2019 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | **Всего по муниципальной подпрограмме** | **3853,983** | **1598,983** | **1102,0** | **1153,0** |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 3853,983 | 1598,983 | 1102,0 | 1153,0 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 6 | ***Содержание улично-дорожной сети:*** | | | | |  |
| 7 | Содержание улично-дорожной сети (чистка от снега, подсыпка инертными материалами, полив, содержание придорожной полосы, чистка ливнестоков) |  | 2900,0 | 3045,0 | 3200,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 8 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | **1570,0** | **500,0** | **520,0** | **550,0** | 4 |
| 9 | Установка дорожных знаков в г. Верхний Тагил | **1710,0** | **550,0** | **570,0** | **590,0** | 5 |
| 10 | Содержание светофорных объектов |  | 220,0 | 231,0 | 243,0 | Средства предусмотрены в программе «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил» |
| 11 | Ремонт автодороги по ул. Свободы в г. Верхний Тагил |  | - | 2500,0 | - | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 12 | Ремонт автодороги по ул. Строительная в г. Верхний Тагил |  | - | - | 2500,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 13 | Ремонт автодороги по  ул. Островского в г. Верхний Тагил |  | 2328,017 | - | - | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 14 | Ремонт автодороги по ул. Центральная в п. Половинный в г. Верхний Тагил |  | - | - | 4000,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 15 | Ремонт тротуара ул. Чехова |  | - | 550,0 | - | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 16 | Ремонт тротуара ул. Чапаева |  | - | - | 800,0 | Средства предусмотрены в Подпрограмме 2 |
| 17 | Техническое обслуживание уличного освещения |  | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | Средства предусмотрены в программе «Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил» |
| 18 | Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светофорными объектами типа Т7:  - г. Верхний Тагил, ул. Чапаева-Маяковского (по пути следования учащихся МАОУ СОШ № 4)  - г. Верхний Тагил, ул. Свободы- Строительная (МАОУ СОШ № 4 начальная)  - г. Верхний Тагил, ул. Ленина-Медведева (МАОУ СОШ № 8 начальная и ДШИ)  - г. Верхний Тагил, ул. Строительная - Жуковского (по пути следования воспитанников детского дома в МАОУ СОШ № 4) | **538,983** | **538,983** | - | - | 6 |
| 19 | ***Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:*** | | | | | |
| 20 | Городские мероприятия по безопасности дорожного движения («Внимание каникулы», «Горка» и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| 21 | Оформление уголков безопасного дорожного движения в образовательных учреждениях) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
| 22 | Профилактическая работа (месячники безопасности дорожного движения, Интернет-уроки по отработке навыков безопасного поведения, акции, пропагандирующие законопослушное поведение на дорогах) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 |
| 23 | ***Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения. Организационные мероприятия*** | | | | | |
| 24 | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00, | 13 |
| 25 | Проведение комплексных проверок дорог (Комиссия БДД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 |
| 26 | Проведение комиссионных обследований (специальных и контрольных проверок) технического состояния железнодорожных переездов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодно (май, сентябрь) комиссия БДД, владельцы железнодорожных сетей |
| 27 | Разработка и тиражирование агитационного материала | **35,0** | **10,0** | **12,0** | **13,0** |  |