

**ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 15.11.2018 г. № \_26\_/\_6\_

город Верхний Тагил

***Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил на 2018 – 2032 годы***

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, Дума городского округа

**Р Е Ш И Л А:**

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил на 2018 – 2032 годы (Приложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Местные ведомости" и разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил [http://go-vtagil.ru](http://go-vtagil.ru/).

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Русалеева Н.Н.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Думы  городского округа Верхний Тагил  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Нехай | Глава городского округа  Верхний Тагил  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Кириченко |

Приложение

к решению Думы

городского округа Верхний Тагил

от 15.11.2018 № \_26\_\_/\_6\_\_

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2018 -2032 ГОДЫ**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил на 2018-2032 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы являются:  1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  2.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  3. Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26.05.2016 №131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  6. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 №595-ПП;  7.Генеральный план городского округа Верхний Тагил, утвержденный решением Думы городского округа Верхний Тагил от 29.12.2012 №55;  8. Правила землепользования и застройки городского округа Верхний Тагил, утвержденные решением Думы городского округа Верхний Тагил от 15.06.2017 №9/4;  9. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2017- 2019 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа Верхний Тагил от 22.11.2016 №930 (в ред. от 17.01.2018);  10. Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 22.07.2016 г. № 571 (в ред. от 11.09.2017) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Верхний Тагил на 2017-2025 годы». |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Верхний Тагил  624162 Свердловская область, г. Верхний Тагил,  ул. Жуковского,13 |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «АгроНефтеХимПроект»  620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.12-б, 3 этаж. |
| Цели Программы | Повышение качества, надежности и эффективности функционирования, обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. |
| Задачи Программы | Задачи программы:  1) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории городского округа Верхний Тагил;  2) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа Верхний Тагил;  3) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории городского округа Верхний Тагил;  4) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в городском округе Верхний Тагил;  5)создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;  6)обеспечение объектов транспортной инфраструктуры беспрепятственным доступом для маломобильных групп граждан, создание безбарьерной среды. |
| Целевые показатели (индикаторы)развития транспортной инфраструктуры | Развитие транспортной инфраструктуры в период действия Программы будет характеризоваться следующими показателями:  1)Протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием;  2)Протяженность улично-дорожной сети (УДС)  3)Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:   1. по развитию инфраструктуры транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; 2. по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта; 3. по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; 4. по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; 5. по развитию сети дорог городского округа; 6. комплексных мероприятий по организации дорожного движения, в том числе мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, снижению загруженности дорог и (или) их участков. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в период с 2018 по 2032 годы в 2 этапа:  I этап – 2018-2022г.г.;  II этап – 2023 – 2032г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 751 226,5172 тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет 0 тыс. руб.;  областной бюджет 518 344,70 тыс. руб.;  местный бюджет 232 881,8172 тыс. руб.;  внебюджетные источники 0 тыс. руб.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2032 годов, будут уточняться при формировании проекта бюджета городского округа Верхний Тагил.  Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета городского округа Верхний Тагил на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |

**Раздел 2. Характеристика существующего состояния**

**транспортной инфраструктуры**

**2.1 Анализ положения Свердловской области в структуре пространственной организации Российской Федерации.**

****

**Рис.1**

Свердловская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа.

Административный центр — город Екатеринбург. Граничит на западе с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке с Тюменской областью, на юге с Курганской, Челябинской областями и Республикой Башкортостан.

Свердловская область — крупнейший регион Урала. Область занимает среднюю и охватывает северную части Уральских гор, а также западную окраину Западно-Сибирской равнины.

Свердловская область находится в часовом поясе Екатеринбургское время. Смещение относительно UTC составляет +5:00. Относительно московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение +2 часа и обозначается в России как MSK+2.

Численность населения области по данным Росстата составляет 4325256 чел. (2018). Плотность населения — 22.26 чел./км2 (2016), что почти втрое выше среднего по Российской Федерации (8.57). Городское население — 84.78 % (3 667180 чел.).

**Рис.2**

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, национальный состав Свердловской области указан в таблице №1.

Таблица №1.

|  |  |
| --- | --- |
| **Народ** | **Численность** |
| Русские | 3 684 843 (90,6 %) |
| Татары | 143 803 (3,5 %) |
| Украинцы | 35 563 (0,9 %) |
| Башкиры | 31183 (0,8 %) |
| Немцы | 14 914 (0,3 %) |


Полезные ископаемые: золото, платина, асбест, бокситы, минеральное сырьё - железо, никель, хром, марганец и медь. Соответственно, основа региональной экономики - горнодобывающая и металлургическая отрасли промышленности. В структуре промышленного комплекса доминируют чёрная и цветная металлургия (соответственно 31 % и 19 % объёма промышленного производства), обогащение урана и обогащение железной руды, машиностроение.

В Свердловской области расположены такие предприятия, как Нижнетагильский металлургический комбинат, Качканарский ГОК «Ванадий», ВСМПО-Ависма, Уралмаш, Электротяжмаш, Новотрубный завод, Богословский и Уральский алюминиевые заводы, Каменск-Уральский металлургический завод, Синарский трубный завод, Богдановичский Фарфоровый завод, предприятия Уральской горно-металлургической компании (Уралэлектромедь, Среднеуральский медеплавильный завод, Металлургический завод им. А. К. Серова и др.).

Свердловская область является важным транспортным узлом - через неё проходят железнодорожные, автомобильные и воздушные трассы общероссийского значения, в том числе Транссибирская железнодорожная магистраль. Густота железнодорожной и автодорожной сети превосходит средние по стране показатели. Крупный международный аэропорт в Екатеринбурге - Кольцово.

В научной сфере области работают около 1000 докторов и 5000 кандидатов наук. Уральское отделение Российской академии наук объединяет 22 академических научных института, на территории области находятся более 100 научно-исследовательских, проектных, технологических, конструкторских и других научных учреждений.

**2.2 Анализ положения городского округа Верхний Тагил в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации**

****

**Рис.3**

Городской округ Верхний Тагил расположен в южной части Горнозаводского управленческого округа Свердловской области. Данный управленческий округ по своему кадровому, природно-ресурсному и производственному потенциалу является ведущим и наиболее промышленно-направленным в области.

Территория городского округа Верхний Тагил граничит с городским округом Нижний Тагил, Кировградским городским округом, Новоуральским городским округом (также входящих в Горнозаводской управленческий округ) и городским округом Первоуральск (входящего в Западный управленческий округ Свердловской области).

Территория современного городского округа Верхний Тагил, как и другие земли Среднего Урала, была издавна освоена охотниками и рыболовами манси (вогулами). Промышленное развитие этих мест началось в начале XVIII века, когда здесь были построены первые чугунно-литейные заводы с заводскими поселками. Одним из таких поселков стал Верхний Тагил, основанный при заводе Никиты Демидова.

Начало истории современного городского округа можно отнести к 1966 году, когда рабочий поселок Верхний Тагил Кировградского района был преобразован в город районного подчинения. В 1996 году город Верхний Тагил получает статус муниципального образования, в состав которого были включены также поселки Белоречка и Половинный. 1 января 2006 года муниципальное образования город Верхний Тагил было переименовано в городской округ Верхний Тагил.

Территория городского округа включает в себя долину реки Тагил, на западе переходящую в Тагильский кряж и его предгорья, на востоке - в Бунарский кряж и Красные горы.

По западным участкам территории городского округа проходит граница между Европой и Азией, при этом около 96 % территории округа располагается в азиатской части России. Примерно 12 % территории городского округа в его западной части занимает Висимский государственный природный заповедник и его охранная зона.

В соответствии с утвержденными границами городского округа Верхний Тагил, площадь его территории составляет 310,57 км2. Площадь административного центра округа – города Верхний Тагил - составляет 31,26 км2. Население городского округа (по состоянию на 1 января 2017 года) - 12,784 тыс. человек.

**2.3 Социально-экономическая характеристика городского округа Верхний Тагил, характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса**

Анализ социально-экономического развития городского округа Верхний Тагил является исходным процессом для повышения качества, надежности и эффективности функционирования и обеспечения сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры, так как это основная база для определения задач развития дорожного хозяйства и транспорта городского округа Верхний Тагил.

**Рис. 4**

Отрицательная динамика численности населения связана с изменением численности населения, уменьшением рождаемости и естественной миграцией населения.

Ситуация на рынке труда городского округа Верхний Тагил определяется как демографическими тенденциями, так и развитием сферы малого и среднего бизнеса, реализацией мер по трудоустройству и повышению конкурентоспособности незанятого населения.

Перечень организаций, являющихся градообразующими либо основными/крупными работодателями городского округа Верхний Тагил, с указанием среднесписочной численности работающих в организации отражены в таблице № 2:

Таблица № 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Число работающих в организации** |
| 1 | Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» акционерного общества «Интер РАО - Электрогенерация» | 393 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Северная» | 134 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Куратье» | 410 |

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения по состоянию на 01.01.2018 года составило 215,7 единиц. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2017 году составила 13%.

По данным статистики среднесписочная численность работников всех организаций и предприятий городского округа Верхний Тагил в 2017 году составила 3052 человека.

Проблемным вопросом остается отсутствие Фонда поддержки малого предпринимательства на территории городского округа Верхний Тагил.

В основном же реальный сектор городской экономики сейчас и в будущем будет представлен малыми производствами в пищевой сфере, а также субъектами малого и среднего бизнеса в сфере услуг (досуг, общественное питание, гостиницы, транспорт, связь и иные).

Малое предпринимательство способствует формированию развитой бизнес – среды, что влечет за собой положительный эффект развития производства потребительских товаров и услуг, сокращает уровень безработицы за счет создания новых рабочих мест.

Потребности населения в продовольственных и непродовольственных товарах обеспечиваются предприятиями торговли, общественного питания разных форм собственности.

Одним из целевых показателей, отражающих положительную динамику развития территории города, является привлечение инвестиций в экономику городского округа Верхний Тагил. Создание благоприятного инвестиционного климата влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни жителей в целом.

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя за 2017 год составил 613 780 рублей, за 2016 год 456 299 рубля, темп роста 34,5%.

Для создания условий комфортного и безопасного проживания населения, обеспечения жилищного строительства и содержания имеющегося жилого фонда необходимо вести ежемесячный мониторинг по выполнению объема строительных работ на объектах жилищного строительства и координировать действия застройщиков.

Кроме того, необходимо осуществлять планомерную работу по сносу непригодного для проживания жилья и переселению граждан в новые квартиры.

Мероприятиями Программы предусмотрено строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры с целью удовлетворения населения городского округа Верхний Тагил качеством предоставляемых транспортных услуг.

При реализации мероприятий, предусмотренных Программой, необходимо учитывать требования нормативных и технических актов в области обеспечения доступности объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных групп населения.

Главной целью социально-экономического развития является переход к устойчивому развитию и реализация социально-экономической политики, которая обеспечивает сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколения людей, развитие транспортной инфраструктуры является приоритетным направлением.

Выполнение основных задач развития транспортной инфраструктуры будет направлено на дальнейшее улучшение качества жизни населения.

**2.4 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории городского округа Верхний Тагил**

Основным видом транспорта, осуществляющим обслуживание населения округа, является **автомобильный.**

Главной транспортной артерией, проходящей через Горнозаводской управленческий округ, является автомагистраль Р352 («Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов»). Городской округ Верхний Тагил связан с данной автомагистралью посредством следующих автодорог регионального значения:

Дорога «г. Кировград - г. Верхний Тагил» (идент. № 65 ОП РЗ 65К-4902000). Технические характеристики: категория – III, протяженность – 9,89 км (по территории округа – 3 км), тип покрытия – асфальтобетон, ширина проезжей части – 7,0 м;

Дорога «Подъезд к п. Нейво-Рудянка от км 6+360 а/д «г. Кировград - г. Верхний Тагил» (идент. № 65 ОП РЗ 65К-4902110). Технические характеристики: категория – III, протяженность – 9,96 км (по территории округа – 3 км), тип покрытия – асфальтобетон, ширина проезжей части – 6,0 м.

Внешние транспортные связи пос. Половинный осуществляются посредством автодороги регионального значения «г. Верхний Тагил - п. Половинный» (идент. № 65 ОП РЗ 65К-4901000) с последующим входом в улично-дорожную сеть Верхнего Тагила. Технические характеристики: категория – III, протяженность – 7,12 км, тип покрытия – асфальтобетон, ширина проезжей части – 6,0 м.

Внешние транспортные связи пос. Белоречка осуществляется посредством автодороги регионального значения «Подъезд к п. Белоречка от км 7+765 а/д г. Кировград - г. Верхний Тагил» (идент. № 65 ОП РЗ 65К-4902120), проходящей транзитом через Белоречку. Технические характеристики: категория – III, протяженность – 10,67 км (по территории округа – 8 км), тип покрытия – асфальтобетон, ширина проезжей части – 7,0 м.

К автодорогам регионального значения, проходящим по территории городского округа Верхний Тагил, относится также «Подъезд к Верхне-Тагильской государственной районной электрической станции от км 9+282 а/д «г. Кировград - г. Верхний Тагил» (идент. № 65 ОП РЗ 65К-4902130). Технические характеристики: категория – III, протяженность – 1,7 км, тип покрытия – асфальтобетон, ширина проезжей части – 7,0 м.

Местные автодороги в округе представлены:

Дорогой, ведущей к золошлакоотвалу № 2 ВТГРЭС от улично-дорожной сети Верхнего Тагила. Технические характеристики: категория – V, протяженность – 1 км, тип покрытия – щебень, ширина проезжей части – 5,0 м;

Дорогой, расположенной юго-восточнее пос. Половинный, ведущей к карьеру. Технические характеристики: категория – V, протяженность – 4 км, тип покрытия – щебень, ширина проезжей части – 6,0 м.

Важную роль во внешнем транспортном обслуживание играют улицы Ленина и Горняков - общегородского и межрайонного значения в Верхнем Тагиле. По ним проходит основные транспортные потоки, направляющиеся в областной центр. Общая протяженность улиц, задействованных во внешних связях – 13 км.

Помимо перечисленных автомобильных дорог, на территории округа имеются межпоселковые лесные и полевые дороги, не обеспечивающие устойчивое транспортное сообщение.

Плотность внешних автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 64 км/1000 км². Низкая плотность автомобильных дорог обусловлена наличием значительных территорий, покрытых лесными массивами и водными объектами.

Большинство передвижений приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения. Система общественного транспорта полностью отвечает требованиям, предъявляемым в части, касающейся обеспечения доступности объектов общественного транспорта для населения, и, в том числе, для его мало-мобильных групп.

Улично-дорожная сеть города Верхний Тагил представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории городского округа с производственной зоной, микрорайонами города.

**Авиационный транспорт**

Воздушное сообщение на территории городского округа Верхний Тагил не представлено.

**Водный транспорт**

Водное сообщение на территории городского округа Верхний Тагил не представлено.

**Железнодорожный транспорт**

Транспортное обслуживание железнодорожным транспортом характеризуется исключительно грузовыми перевозками (существовавшее ранее пассажирское железнодорожное сообщение прекращено).

На территории округа проложен участок линии Нейва – Верхнетагильская. Технические характеристики: протяженность - 17 км, в том числе по территории округа – 9 км, количество главных путей – один, электрифицирована.

Железнодорожная станция Верхнетагильская расположена к юго-востоку от ВТГРЭС. Она принадлежит Свердловской железной дороге, Нижнетагильскому отделению. Тип станции – грузовой. Грузооборот составляет 1 314 000 тонн/год. Основным грузом является уголь для ВТГРЭС.

Пассажирские перевозки на станции не производятся, ближайшая железнодорожная станция располагается в пос. Нейво-Рудянка (удаленность от Верхнего Тагила – 15 км).

От станции Верхнетагильской проложены железнодорожные вводы к территориям ВТГРЭС и Верхнетагильского комбината строительных конструкций. Плотность железнодорожной сети составляет – 55 км/1000км2.

**2.5 Характеристика сети дорог городского округа Верхний Тагил, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог**

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для городского округа Верхний Тагил. Они связывают территорию с соседними территориями, с окружным центром, а также с городами и населенными пунктами за пределами Свердловской области, обеспечивают жизнедеятельность городского округа, во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров (заказные рейсы). Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Развитие экономики города во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Дисбаланс между темпами роста количества транспортных средств населения города и развитием улично-дорожной сети приводит к загруженности основных участков дрог в утренние и обеденные часы (час «Пик»), снижению скорости движения транспортного потока, увеличению расхода горюче-смазочных материалов, увеличению выбросов выхлопных газов, повышению уровня загрязнения окружающей среды, что приводит к значительным увеличениям финансовых затрат.

Совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для городского округа. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому развитию.

Для городского округа Верхний Тагил характерны выраженные пиковые периоды транспортной активности, утренний и вечерний.

Необходимость в дублирующих транспортных путях через районы новых застроек отсутствует.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами, информированию населения города по вопросам безопасности дорожного движения, проведению разъяснительной работы в школах и детских садах.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью поставленных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию городского округа.

Проводятся мероприятия по обеспечению доступности улично-дорожной сети (тротуаров, пешеходных переходов) при их реконструкции, капитальном ремонте и ремонте, в том числе для маломобильных групп населения.

Общая характеристика улично-дорожной сети городского округа Верхний Тагил представлена в таблице № 3.

Таблица № 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование автомобильной дороги** | **Общая протяженность, м.** | **Категория автомобильной дороги** | **Тип покрытия** |
| 1 | Садовая | 661.5 | 4 | Асфальт |
| 2 | Ново-Уральская | 677.7 | 4 | Асфальт |
| 3 | Строительная | 1022.5 | 4 | Асфальт |
|  |  | 1401 | 5 | Грунт |
| 4 | Островского | 796.4 | 4 | Асфальт |
|  |  | 872 | 5 | Грунт |
| 5 | Свободы | 1854.28 | 4 | Асфальт |
|  |  | 971 | 5 | Грунт |
| 6 | Нахимова | 837.1 | 4 | Асфальт |
|  |  | 1032 | 5 | Грунт |
| 7 | Жуковского | 431.4 | 4 | Асфальт |
| 8 | Медведева | 436.7 | 4 | Асфальт |
|  |  | 123 | 5 | Грунт |
| 9 | Чехова | 1122.65 | 4 | Асфальт |
| 10 | Октябрьская | 1660 | 5 | Грунт |
| 11 | 1 Мая | 1507 | 5 | Грунт |
| 12 | Карла Маркса | 1675 | 5 | Грунт |
| 13 | Советская | 1412 | 5 | Грунт |
| 14 | Кирова | 1381 | 5 | Грунт |
| 15 | Свердлова | 586 | 5 | Грунт |
| 16 | Луговая | 433 | 5 | Грунт |
| 17 | Урицкого | 632 | 5 | Грунт |
| 18 | Белинского | 1179 | 5 | Грунт |
| 19 | Береговая | 371 | 5 | Грунт |
| 20 | Пролетарская | 1501 | 5 | Грунт |
| 21 | Демьяна-Бедного | 1154 | 5 | Грунт |
| 22 | 8 Марта | 1087 | 5 | Грунт |
| 23 | Фрунзе | 1097.9 | 4 | Асфальт |
|  |  | 1272 | 5 | Грунт |
| 24 | Набережная | 640 | 5 | Грунт |
| 25 | Ломоносова | 1255 | 5 | Грунт |
| 26 | Р.Люксембург | 1531 | 5 | Грунт |
| 27 | Степана Разина | 1127 | 5 | Грунт |
| 28 | Горняков | 623.5 | 4 | Асфальт |
|  |  | 1006 | 5 | Грунт |
| 29 | Горького | 1528.5 | 5 | Грунт |
|  |  | 221 | 4 | Асфальт |
| 30 | Пионерская | 666 | 5 | Грунт |
| 31 | Пушкина | 668 | 5 | Грунт |
| 32 | Лермонтова | 657.5 | 4 | Асфальт |
|  |  | 353 | 5 | Грунт |
| 33 | Совхозная | 403 | 5 | Грунт |
| 34 | Льва Толстого | 180.5 | 5 | Бетон, грунт |
| 35 | Некрасова | 594 | 5 | Грунт |
| 36 | Мкр. Северный | 4303.5 | 5 | Грунт |
| 37 | Гаренских | 1484 | 5 | Грунт |
| 38 | Спорта | 1419 | 5 | Грунт |
| 39 | Энтузиастов | 1294.7 | 4 | Бетон |
|  |  | 289 | 5 | Щебень |
|  |  | 131 | 4 | Асфальт |
| 40 | Трудовая | 249.1 | 4 | Асфальт |
|  |  | 483 | 5 | Грунт |
| 41 | Лесная | 1690 | 4 | Бетон |
| 42 | Чапаева | 1348 | 4 | Асфальт |
|  |  | 1126 | 5 | Грунт |
| 43 | Ленина | 2482.5 | 4 | Асфальт |
| 44 | Маяковского | 1480 | 4 | Асфальт |
|  |  | 782 | 5 | Грунт |
| 45 | Вокзальная | 701 | 4 | Асфальт |
| 46 | Сектор Промышленный проезд | 4900 | 4 | Асфальт |
| 47 | Восточная | 514 | 5 | Грунт |
| 48 | 70 лет Победы | 395 | 5 | Грунт |
| 49 | Сосновая | 687 | 5 | Грунт |
| 50 | Вишневая | 381 | 5 | Грунт |
| 51 | Рассветная | 491 | 5 | Грунт |
| 52 | Архангельская | 719 | 5 | Грунт |
| 53 | Заречная | 288 | 5 | Грунт |
| 54 | п.Половинный. Луговая | 721 | 4 | Бетон |
| 55 | п.Половинный. Дачная | 360 | 5 | Грунт |
| 56 | п.Половинный. Строителей | 661.7 | 4 | Бетон |
| 57 | п.Половинный. Березовая | 784 | 5 | Грунт |
| 58 | п.Половинный. Нагорная | 200 | 4 | Бетон |
| 59 | п.Половинный. Центральная | 489.5 | 4 | Бетон |
| 60 | п.Половинный. Харламова | 445.4 | 4 | Бетон |
| 61 | п.Половинный. Лесная | 257 | 4 | Бетон |
| 62 | п.Половинный. 40 лет Победы | 462 | 4 | Бетон |
| 63 | п.Половинный. Молодежная | 360 | 5 | Грунт |
| 64 | п.Половинный. Набережная | 95 | 4 | Бетон |
| 65 | п.Половинный.  Уральская | 145 | 5 | Щебень |
| 66 | п.Половинный.  Минская | 1266.4 | 4 | Бетон |
| 67 | п.Белоречка. 8 Марта | 355 | 5 | Грунт |
| 68 | п.Белоречка. Горняков | 614 | 5 | Грунт |
| 69 | п.Белоречка. Ленина | 452 | 5 | Грунт |
| 70 | п.Белоречка. Горького | 975 | 5 | Грунт |
| 71 | п.Белоречка. Челюскинцев | 140 | 5 | Грунт |
| 72 | п.Белоречка. Некрасова | 359 | 5 | Грунт |
| 73 | п.Белоречка. Советская | 775 | 5 | Грунт |
| 74 | п.Белоречка. Свободы | 787 | 5 | Грунт |
| 75 | п.Белоречка. Свердлова | 443 | 5 | Грунт |
| 76 | п.Белоречка. Пушкина | 315 | 5 | Грунт |
| 77 | п.Белоречка. Пролетарская | 347 | 5 | Грунт |
| 78 | п.Белоречка. 1 Мая | 486 | 5 | Грунт |
| 79 | п.Белоречка. Островского | 722 | 5 | Грунт |
| 80 | п.Белоречка. Калинина | 817 | 5 | Грунт |
| 81 | п.Белоречка. Кирова | 304 | 5 | Грунт |

Долевое распределение по типам покрытий автодорог на территории

городского округа Верхний Тагил отражено в следующей диаграмме:

**Рис.5** Протяженность автодорог городского округа Верхний Тагил

Протяженность автодорог общего пользования местного значения на территории городского округа Верхний Тагил составляет 82 400 метров, из них:

- с асфальтобетонным покрытием 4 категории 26,37%;

- с бетонным покрытием 4 категории 7,21%;

- с покрытием из щебня 5 категории 0,53%;

- с грунтовым покрытием 5 категории 65,89%.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

1) содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

2) ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

**2.6 Анализ состава парка транспортных средств и**

**уровня автомобилизации в городском округе Верхний Тагил, обеспеченность парковками**

Данные по типам транспортных средств приведены в таблице № 4.

Таблица № 4.

| **Наименование населенного пункта** | **Количество автотранспорта, ед.** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Авто** | **Мото** | **Грузовые** | **Категории Д и Е** |
| Верхний Тагил | 2700 | 1000 | 120 | 110 |
| Половинный | 330 | 120 | 10 | 10 |
| Белоречка | 65 | 25 | 0 | 2 |
| всего в округе | 3095 | 1145 | 130 | 122 |

**Информация о наличии стоянок для личного транспорта на территории городского округа Верхний Тагил.**

Адресный перечень парковочных мест в городском округе Верхний Тагил представлен в таблице № 5:

Таблица № 5.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Автомобильная стоянка** | **Местоположение автомобильных стоянок** |
| 1 | г.Верхний Тагил, ул.Маяковского | Напротив ДШИ |
| 2 | г.Верхний Тагил, ул.Маяковского | Напротив павильона №18 |
| 3 | г.Верхний Тагил, ул.Маяковского | Напротив жилого дома №19 |
| 4 | г.Верхний Тагил, ул.Маяковского | Напротив дома №23 |
| 5 | г.Верхний Тагил, ул.Маяковского | В 20 квартале перед горгазом |
| 6 | г.Верхний Тагил, ул.Маяковского | Около МФЦ |
| 7 | г.Верхний Тагил, ул.Лесная | Напротив дома Маяковского №33 |
| 8 | г.Верхний Тагил, ул.Лесная | Напротив детского сада 25 |
| 9 | г.Верхний Тагил, ул.Островского | Напротив бани |
| 10 | г.Верхний Тагил, ул.Фрунзе | Напротив почты |
| 11 | г.Верхний Тагил, ул.Ленина | Напротив профилактория |
| 12 | г.Верхний Тагил, ул.Ленина | Напротив дома Ленина №63 (напротив ДШИ) |
| 13 | г.Верхний Тагил, ул.Ленина | Напротив дома Ленина №92 |
| 14 | г.Верхний Тагил, ул.Советская | Напротив музея |
| 15 | г.Верхний Тагил, ул.Жуковского | Напротив администрации |
| 16 | г.Верхний Тагил, ул.Медведева | Напротив школы 8 |
| 17 | г.Верхний Тагил, ул.Свободы | Напротив СОК |
| 18 | г.Верхний Тагил, ул.Островского | Напротив дома Островского №52 |
| 19 | г.Верхний Тагил, ул.Спорта | Рядом с перекрестком Ленина-Спорта |
| 20 | п.Половинный | Напротив администрации территориального органа п.Половинный |
| 21 | п.Белоречка | Напротив администрации территориального органа п.Белоречка |





Рис. 6. Организация парковочного пространства на территории г.Верхний Тагил

Индивидуальный транспорт в городском округе представлен в основном легковыми автомобилями и мотоциклами.

Хранение автомототранспорта, принадлежащего гражданам, на территории населенных пунктов городского округа осуществляется как открытым способом, так и в гаражах боксового типа, объединенных в комплексы (группы) или размещенных на участках индивидуальной жилой застройки.

В городе Верхний Тагил имеется 10 комплексов гаражей боксового типа вместимостью более 50 единиц. Наиболее крупные из них расположены: по улице Свободы, 45 (378 единиц); по улице Свободы, 47 (407 единиц); по улице Строительной, 88 (245 единиц). Также имеется ряд комплексов (групп) гаражей боксового типа меньшей вместимости. В зоне индивидуальной жилищной застройки хранение автомобилей граждан осуществляется непосредственно на участках индивидуальной жилой застройки.

В поселке Половинный основные массивы гаражей боксового типа размещены вдоль западной стороны улицы Минской, к северу от улицы Минской и на территории между птицекомплексом и стадионом. Застройка значительной части территорий, занятых данными гаражами, осуществлялась стихийно и характеризуется низким уровнем благоустройства. Общее количество гаражей боксового типа, расположенных в Половинном, – около 300 единиц.

В поселке Белоречка хранение автомобилей граждан осуществляется непосредственно на участках индивидуальной жилой застройки.

В городском округе существует 1 автозаправочная станция (АЗС), расположенная при восточном въезде в Верхний Тагил (улица Горняков, 1) и оборудованная тремя заправочными колонками. В городском округе имеется станция технического обслуживания автомобилей (СТО), находящаяся в Верхнем Тагиле (улица Горняков, 39) и располагающая одним постом. В Верхнем Тагиле расположена и единственная в городском округе автомойка (улица Островского, 58 А).

**2.7 Характеристика работы транспортных**

**средств общего пользования**

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными и другими связями.

Общественный транспорт представлен автобусом. Основные маршруты "Кировград - Верхний Тагил - Кировград", "Екатеринбург -Кировград - Верхний Тагил - Кировград". Планируется восстановление маршрута "Нейво-Рудянка - Верхний Тагил - Нейво-Рудянка" для доступа населения к услугам железнодорожного транспорта (электропоездом до Екатеринбурга, до Нижнего Тагила) и маршрута до поселка Половинный.

Адресный список остановок общественного транспорта городского округа Верхний Тагил представлен в таблице № 6:

Таблица № 6.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Автобусная остановка** | **Местоположение автобусной остановки** |
| 1 | г.Верхний Тагил, ул.Маяковского | Напротив дома №31 (перед Горгазом) |
| 2 | г.Верхний Тагил, ул.Ленина | Напротив профилактория |
| 3 | г.Верхний Тагил, ул.Ленина | Напротив детского сада 22 |
| 4 | г.Верхний Тагил, ул.Ленина | Между улицами 1 Мая и Спорта |
| 5 | г.Верхний Тагил, ул.Фрунзе | Напротив дома №181 |
| 6 | г.Верхний Тагил, ул.Фрунзе | Напротив дома №183 (около плотины) |
| 7 | г.Верхний Тагил, ул.Трудовая | Между улицами Фрунзе и Горняков |
| 8 | г.Верхний Тагил, ул.Горняков | Напротив дома №12 |
| 9 | п.Половинный, ул. Луговая | Напротив птицефабрики |



Рис. 7. Сеть остановок общественного транспорта г.Верхний Тагил

Автобусные маршруты

Таблица № 7.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Направление маршрута** | **Номер маршрута** | **Протяженность, км** | **Количество рейсов в сутки** |
| Верхний Тагил - Екатеринбург | 606 | 108,1 | 3 |
| Верхний Тагил - Екатеринбург | 1054 | 115,8 | 4 |
| Верхний Тагил - Кировград |  | 17,0 | 4 |
| Верхний Тагил - Нейво-Рудянка (планируемый) |  | 21 | 4 |

Наибольший пассажирооборот – 130 000 пасс./год, наблюдается на маршруте Верхний Тагил – Екатеринбург.

В пределах городского округа действует 2 автобусных маршрута, соединяющие Верхний Тагил с поселками Белоречка и Половинный. Общая протяженность данных автобусных линий – 20 км; общее количество машин на маршрутах – 5 единиц.

Находящаяся в центральной части Верхнего Тагила автостанция имеет 1 посадочную платформу; ее зал ожидания рассчитан на 30 пассажиров. Участок автостанции вплотную примыкает к жилой застройке.

Грузовые перевозки осуществляются как специализированными организациями, так и индивидуальными предпринимателями. Перечень наиболее крупных автохозяйств городского округа, осуществляющих эксплуатацию, хранение и ремонт автотранспорта, представлен в таблице №8.

Таблица № 8.

| **№п/п** | **Наименование организации** | **Численность автотранспорта, ед.** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **Грузовые а/м** | **Автобусы** | **Легковые а/м** |
| 1 | ВТГРЭС ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»,  автотранспортный цех | 60 | 27 | 13 | 20 |
| 2 | Строительное  управление ВТГРЭС,  автотранспортный цех | 18 | 12 | 2 | 4 |
| 3 | ОАО «Агрофирма «Северная», гараж | 69 | 60 | 3 | 6 |

Развитие сети городских автобусных маршрутов ориентировано на потребности населения города в перевозках автомобильным транспортом, с учетом сложившейся жилой и производственной застроек города с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения городского округа в пассажирских перевозках.

**2.8 Характеристика условий не моторизированного передвижения (пешеходного и велосипедного)**

Адресный перечень тротуаров представлен в таблице № 9:

Таблица № 9.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Улица** | **Кол-во** | **Протяженность, м** |
| 1 | Нахимова | С 1 стороны | 678 |
| 2 | Ленина | С 2 сторон | 1645 + 560 |
| 3 | Чапаева | С 2 сторон | 420 + 424 |
| 4 | Ново-Уральская | С 2 сторон | 651 + 412 |
| 5 | Строительная | С 2 сторон | 710 + 274 |
| 6 | Островского | С 2 сторон | 436 + 278 |
| 7 | Лесная | С 2 сторон | 215 + 112 |
| 8 | Лермонтова | С 1 стороны | 190 |
| 9 | Чехова | С 2 сторон | 430 + 190 |
| 10 | Садовая | С 2 сторон | 190 + 190 + 190 +190 |
| 11 | Жуковского | С 2 сторон | 440 + 440 |
| 12 | Маяковского | С 2 сторон | 1200 + 935 |
| 13 | Медведева | С 1 стороны | 320 + 89 |
| 14 | Свободы | С 1 стороны | 828 |
| 15 | Спорта | С 2 сторон | 785 |
| 16 | Фрунзе | С 1 стороны | 805 |

В городском округе Верхний Тагил созданы достаточные условия для пешеходного движения. Пешеходное движение осуществляется по тротуарам. Общая протяженность тротуаров составляет 14227 м. Пешеходные пересечения тротуаров с проезжей частью автомобильных дорог организованы по пешеходным переходам в одном уровне. Пешеходных переходов в разных уровнях на территории городского округа нет, строительство их планируется.

В городе нет специально построенных пешеходных улиц, как пешеходная связь с учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, как связь с местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта.

На территории городского округа Верхний Тагил велосипедное движение в организованных формах не представлено.




Рис.8. Автобусный маршрут г.Верхний Тагил – Нейво-Рудянка



Рис.9. Сеть тротуаров в г.Верхний Тагил

- реально существует

- проект



Рис.10. Планируемая сеть велодорожек в г.Верхний Тагил

- проект




Рис.11. Планируемая сеть тротуаров в п.Половинный

**2.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств**

Основное количество грузовых транспортных средств и специальной техники городского округа сосредоточено на предприятиях технологического транспорта, в сервисных компаниях, коммунальных и дорожных службах.

На предприятиях технологического автотранспорта сосредоточен основной парк грузового специального транспорта, предназначенных для перевозки грузов и персонала.

Организация дорожного движения на территории городского округа Верхний Тагил определена таким образом, что не позволяет исключить движение автомобилей осуществляющих перевозку крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов.

Движение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы, исключающее движение в непосредственной близости к жилой застройке города, организовано по промышленному проезду.

Движение транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, осуществляется по специальным пропускам, выдаваемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Определение подрядчика на содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов местного значения производится по итогам проведения аукциона.

Уровень содержания и ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, улично-дорожной сети города, внутриквартальных проездов соответствует требованиям государственных стандартов и законодательным актам Российской Федерации, требованиям по качеству выполнения работ, согласно заключенным с подрядчиком контрактам.

Анализ парка и износа транспортных средств коммунальных и дорожных служб показывает:

1) на предприятиях, эксплуатирующих данный транспорт, техника находится в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасность перевозки грузов;

2)регулярно транспортные средства проходят государственный технический осмотр;

3)выпуск транспортных средств на улично-дорожную сеть города осуществляется ежедневно с проведением контрольных осмотров механиками предприятий;

4)транспортные средства оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами в соответствии с требованиями законодательства;

**2.10 Анализ уровня безопасности дорожного движения**

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью поставленных задач обеспечения личной безопасности, решения социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия развитию городского округа.

Согласно выписки из Реестра объектов муниципальной собственности городского округа Верхний Тагил по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городском округе Верхний Тагил находится 82,4 км автомобильных дорог общего пользования, из которых 29,3 км имеют усовершенствованный тип покрытия и 53,1 км являются грунтовыми дорогами.

В 2016-2017 году проведен капитальный ремонт дороги Спорта-Белинского (1,0732 км грунтовой дороги переведено в асфальт). (В 2016 год заключен муниципальный контракт с ООО "СтроймонтажКрым").

ежегодно проводится участковый ремонт дорог:

- в 2015 году проведен ремонт улицы Островского (от ул. Жуковского, до ул. Маяковского)

- в 2016 году произведен участковый ремонт автомобильной дороги в городе Верхний Тагил по улице Ленина

- в2017 году произведен участковый ремонт автомобильной дороги в городе Верхний Тагил по улицам Горняков, Фрунзе;

- в 2018 году произведен участковый ремонт автомобильной дороги в городе Верхний Тагил по улицам Горняков, Фрунзе, Трудовая.

ведется строительство новых тротуаров:

- в 2015 году оборудован новый тротуар по улице Лесная (вдоль детского сада № 25)

- в 2016 году оборудован новый тротуар по улице Островского (от улицы Маяковского до улицы Свободы)

в 2016 году по ул. Ленина (напротив Профилактория) оборудована искусственная неровность.

в 2017 году выполнены работы по обустройству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светофорными объектами типа Т7 на перекрестках:

- ул. Маяковского-Чапаева,

- ул. Ленина-Медведева,

- ул. Свободы -Строительная,

- ул. Строительная- Жуковского

В 2017 году установлены ограждения на перекрестках:

- ул. Маяковского -Строительная,

- ул. Ленина-Маяковского

В 2018 году установлены ограждения:

- на перекрестке Маяковского-Чапаева;

- по улице Свободы (вдоль школы № 8)

ежегодно устанавливаются новые дорожные знаки, а также ведется ремонт и замена старых знаков:

- в 2015 году установлено 14 дорожных знаков

- в 2016 году установлено и отремонтировано124 дорожных знака,

- в 2017 году установлено 53 дорожных знака, отремонтирован и заменен 21 знак,

- в 2018 году установлено 105 дорожных знака и 35 табличек 8.2.1 "Зона действия"

Размер средств, формирующий ремонтный фонд, не позволяет решить крайне важные вопросы по перспективному развитию сети автомобильных дорог общего пользования в городском округе Верхний Тагил. Остро стоит вопрос о приведении в нормальное состояние 12,32 км бывших дорог предприятий города и бесхозных.

В соответствии с требованиями национальных стандартов на шести пешеходных переходах, расположенных в непосредственной близости от учебных заведений, установлены светофоры Т.7. «Желтый мигающий», нанесена желто-белая разметка, установлены пешеходные ограждения, установлены дорожные знаки.

В настоящее время на улично-дорожной сети городского округа Верхний Тагил отсутствуют очаги аварийности.

В 2017 году на территории ВТГО зарегистрировано 43 ДТП:

32 – ДТП город Верхний Тагил;

2 – ДТП п.Белоречка;

4 – ДТП п.Половинный;

4 – ДТП а/д Верхний Тагил – Половинный;

1 – подъезд к п.Белоречка от а/д Кировград – Верхний Тагил.

Также за 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 2 дорожно – транспортных происшествия, с участием водителей находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Таблица №10.

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Место совершения ДТП** |
| 1 | 05.02.2017 г.Верхний Тагил ул.Маяковского д.37 |
| 2 | 03.01.2017 г.Верхний Тагил ул.Ленина д.75 |

За 11 месяцев 2017 года зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, с выездом на полосу предназначенную для встречного движения.

Таблица №11.

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Место совершения ДТП** |
| 1 | 03.04.2017 г.Верхний Тагил ул.Нахимова д.46 |

Основные причины совершения ДТП:

1) несоблюдение дистанции до впереди идущего транспортного средства;

2) несоблюдение условий, разрешающих движения задним ходом транспортного средства;

3) недостаточная квалификация и низкая транспортная дисциплина водителей;

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо:

1) проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе проведение разъяснительной работы с участниками дорожного движения на предприятиях и организациях, в школах и детских садах;

2) проведение профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

3) проведение актуализации и своевременного внесения изменений в проекты организации дорожного движения (ПОДД), а также в технические паспорта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города;

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, необходимо проведение оперативно-профилактических операций (рейдов), совместно с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения и управлением автодорожного надзора, в целях выявления и предупреждения нарушений законодательства в области перевозки пассажиров и груза.

В рамках усиления работы по повышению защищенности пассажирских перевозок от угроз террористических актов целесообразно организовать тренировочные занятия на темы:

1. «Порядок действия руководства, сотрудников, дежурных смен и охраны предприятий пассажирского транспорта при обнаружении взрывного предмета в транспортном средстве». Цели тренировки:

а)совершенствование знаний и навыков руководящего состава в проведении мероприятий по предупреждению и противодействию террористических актов;

б)отработка практических действий дежурной смены при обнаружении взрывного предмета.

2. «Действия водителя по предотвращению террористического акта при обнаружении подозрительного предмета в салоне автобуса на линии». Цели тренировки:

а)совершенствование знаний и навыков руководящего состава в организации и проведении мероприятий по предупреждению и противодействию террористическим актам;

б)отработка практических навыков водителей, кондукторов и диспетчеров по предотвращению террористического акта в автобусе при работе на линии, в случае обнаружения в салоне автобуса подозрительного предмета;

в)отработка взаимодействия с правоохранительными органами при возникновении угрозы совершения террористического акта.



Рис.12Схема аварийности на территории городского округа Верхний Тагил

- место совершения дорожно-транспортного происшествия.

Очагов аварийности на территории городского округа Верхний Тагил не выявлено.

**2.11 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения городского округа Верхний Тагил**

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путём с прилегающих территорий, а также от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

Экологическая обстановка на территории городского округа Верхний Тагил характеризуется как относительно благоприятная. В связи со слабым развитием промышленного производства объемы выбросов в атмосферу от стационарных источников (промышленные предприятия, городские котельные, стоянки автотранспорта) незначительны.

Автомобильный транспорт и объекты его инфраструктуры относятся к одному из основных источников загрязнения окружающей среды. Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и через систему ливневой канализации попадают в водные объекты. Главный компонент выхлопов внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени, в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные.

Специфика автотранспортных источников загрязнения характеризуется:

1)высокими темпами роста количества автомобилей, в первую очередь легковых;

2)высокой токсичностью выбросов автотранспорта;

3)сложностью технической реализации средств защиты от загрязнения окружающей среды;

4)пространственным распределением автомобилей и непосредственной близостью к жилым районам.

Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно:

1) в зимнее время, в связи с необходимостью прогрева транспорта;

2) в часы «пик» из-за большой загруженности улично-дорожной сети и малой скорости движения транспортного потока;

3)в периоды изменения направления ветра со стороны промышленной зоны где находится большинство предприятий транспортного комплекса.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль за работой двигателей внутреннего сгорания. В последнее время все большую популярность в области снижения негативного воздействия на окружающую среду получают транспортные средства, работающие от аккумуляторных, в том числе солнечных батарей.

В целом уровень негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения в городском округе не носит угрожающего характера, требующего немедленных мер реагирования.

**2.12 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил**

Генеральным планом городского округа Верхний Тагил предусматривается:

Настоящие проектные предложения охватывают в основном вопросы, связанные с совершенствованием и развитием транспортной инфраструктуры местного уровня.

**Внешний транспорт**

*Автомобильный транспорт*

Мероприятия на I-II этапы:

- Реконструкция площадки существующей автостанцией в г. Верхний Тагил.(выполнены в 2017 году). В 2018 году планируется реконструкция площадки перед автостанцией.

*Авиационный транспорт*

Мероприятия на расчетный срок:

- Размещение вертолетной площадки в северной части г. Верхний Тагил;

- обустройство на Вогульском пруду площадки для взлета/посадки легких гидросамолетов.

*Трубопроводный транспорт*

Мероприятия на I этап выполнены в 2017 году:

- Строительство газопровода высокого давления (в двухтрубном исполнении, диаметром DN300, протяженностью около 2,2 км) от точки врезки в существующий газопровод-отвод к ГРС г. Верхний Тагил до территории Верхнетагильской ГРЭС в связи с планируемым строительством нового энергоблока на ВТГРЭС.

**Внутренний транспорт**

*Автомобильный транспорт*

Мероприятия на I-II этапы:

- Строительство улиц магистрального и местного значения в новом жилом районе, расположенном в северо-восточной части г. Верхний Тагил.

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство автодороги местного значения, ведущей к развивающейся зоне рекреации на западном берегу Вогульского пруда;

- создание новых автобусных маршрутов, соединяющих периферийные районы г. Верхний Тагил с центром города и местами приложения труда.

*Трубопроводный транспорт*

Генеральным планом учтено прохождение в южной части городского округа проектируемого магистрального газопровода на Шалю, предусмотренного в Схеме территориального планирования Свердловской области на расчетный срок ее реализации (протяженность трассы по территории городского округа – 8,2 км).

**2.13 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил**

Программа подготовлена на основании с учетом следующих документов:

1) План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП;

2) Генеральный план городского округа Верхний Тагил, утвержденный решением Думы городского округа Верхний Тагил от 29.12.2012 № 55;

3) Правила землепользования и застройки городского округа Верхний Тагил, утвержденные решением Думы Городского округа Верхний Тагил от 15.06.2017 №9/4;

4) Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, связи, информационных технологий в городском округе Верхний Тагил на 2017- 2019 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа Верхний Тагил от 22.11.2016 №9 30;

5) Постановление администрации городского округа Верхний Тагил от 11.11.2015 № 1117 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе Верхний Тагил.

6) Постановление Администрации городского округа Верхний Тагил от 22.07.2016 г. № 571 (в ред. от 11.09.2017) «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Верхний Тагил на 2017-2025 годы».

По результатам проведенного анализа разработанных и утвержденных муниципальных нормативных правовых актов, действующих на территории городского округа Верхний Тагил, сделан вывод об отсутствии необходимости разработки новых муниципальных нормативных правовых актов

**2.14 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры**

Источниками финансирования реализации мероприятий Программы являются средства:

1) бюджета городского округа Верхний Тагил;

2) бюджета Свердловской области в рамках софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством;

3) бюджета Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством;

4) внебюджетных источников финансирования.

Программа реализуется на всей территории городского округа Верхний Тагил. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация городского округа Верхний Тагил.

Куратор программы – заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству.

Ответственный исполнитель – архитектурно-строительный отдел администрации городского округа Верхний Тагил.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры, а также при корректировке бюджета городского округа Верхний Тагил.

Объем и источники финансирования на годы реализации Программы представлен в таблице № 12.

Таблица № 12.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы реализации** | **Источники финансирования, тыс. рублей** | | | | |
| **Итого** | **в том числе по источникам финансирования** | | | |
| **местный**  **бюджет** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** | **внебюджетные источники** |
| 2018 | 6772,7472 | 6772,7472 | - | - | - |
| 2019 | 14902,71 | 14902,71 | - | - | - |
| 2020 | 15265,00 | 15265,00 | - | - | - |
| 2021 | 18655,50 | 18655,50 | - | - | - |
| 2022 | 85690,96 | 18430,96 | 67260,00 | - | - |
| 2023 – 2032 | 586132,6 | 135047,90 | 451084,7 | - | - |

Общий объем финансирования Программы составляет 751 226,5172 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет 0 тыс. руб.;

областной бюджет518 344,70 тыс. руб.;

местный бюджет232 881,8172 тыс. руб.;

внебюджетные источники 0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2032 годов, будут уточняться при формировании проекта бюджета городского округа Верхний Тагил.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на выполнение работ для муниципальных нужд в целях реализации полномочий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

**Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа Верхний Тагил**

**3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа Верхний Тагил**

Прогноз социально-экономического развития городского округа Верхний Тагил разрабатывается на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации, исходя из ориентиров, приоритетов социально-экономического развития Свердловской области, с учетом указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, государственных и муниципальных программ, а также в «дорожных картах».

Прогноз социально-экономического развития городского округа Верхний Тагил разрабатывается на вариативной основе с учетом темпов экономического роста, в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов и решения задач стратегического планирования. Достижение целевых показателей социально-экономического развития городского округа Верхний Тагил предполагает реализацию активной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизацию экономики.

Одним из факторов положительного развития отраслей социальной сферы является достижение целей демографической политики. В значительной степени это определяет необходимость успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения; снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам; интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения); рынка доступного жилья; гибкого рынка труда; улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

В проекте генерального плана городского округа принят II вариант прогноза. По данному варианту в период 2011-2016 гг. численность населения сокращается на 2,4%, к 2021 г. ожидается постепенная стабилизация численности населения и к 2031 году небольшой рост численности населения за счет стабилизации уровня рождаемости, сокращения уровня смертности и привлечения мигрантов.

Проектная численность населения по каждому населенному пункту, входящему в состав городского округа, в соответствии с оптимистическим сценарием по этапам реализации генерального плана, приводится в таблице № 13.

Таблица № 13.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **II этап,**  **тыс. чел.** | **Расчетный срок,**  **тыс. чел.** |
| г. Верхний Тагил | 11,96 | 12,22 |
| пос. Половинный | 1,46 | 1,5 |
| пос. Белоречка | 0,28 | 0,29 |
| Итого по городскому округу  (округленно) | 13,7 | 14,01 |

Демографическая ситуация станет благополучна лишь благодаря процессам, происходящим в городском округе по модернизации здравоохранения, проведению профилактических мер, снижению смертности от управляемых причин, внедрения высокотехнологичных методов лечения. Устойчивость демографического развития города должна обеспечивается молодой возрастной структурой населения.

В современных условиях особенно актуальны вопросы прогнозирования занятости населения, а также разработка планово-программных методов в управлении процессами занятости. В среднесрочной перспективе ситуация на рынке труда будет формироваться под воздействием демографического фактора, а также спроса работодателей на рабочую силу.

В долгосрочной перспективе предполагается на территории Горнозаводского округа, в состав которого входит городской округ Верхний Тагил, создать агропромышленные инновационные центры по птицеводству и рыбоводству.

В городском округе развивается малый бизнес. На территории городского округа администрацией городского округа разработана муниципальная программа поддержки малого бизнеса. Основной целью программы является создание условий для повышения устойчивой и эффективной деятельности малых и средних предприятий, их дальнейшего роста. Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- обеспечение занятости, в том числе молодежи и незащищенных слоев общества, за счет увеличения числа рабочих мест на уже действующих и вновь создаваемых малых предприятиях, а так же за счет расширения возможностей в сфере самозанятости населения.

- насыщение рынка качественными и доступными по цене товарами и услугами, через развитие рыночных отношений и создание конкурентной среды;

- увеличение отдачи от использования муниципальной собственности за счет передачи ее эффективным собственникам в сфере малого предпринимательства;

- освобождение органов власти от излишних функций за счет передачи их в ведение общественных объединений предпринимателей;

- укрепление общественных отношений через развитие социального партнерства между властью, предпринимателями и наемными работниками.

По данным «Схемы расположения производительных сил на территории Горнозаводского округа», в городском округе Верхний Тагил структура занятости населения изменится незначительно.

Основными задачами модернизации и развития торговой сети является широкое применение прогрессивных форм обслуживания населения и расширения на современном технологическом уровне ее материально-технической базы, включая рост уровня обеспеченности торговли площадями.

Перспектива развития сегмента розничной торговли города все большее основывается на развитии конкуренции: разнообразии видов сетевой торговли, создании крупных магазинов, осуществляющих продажу товаров методом самообслуживания с применением компьютерных касс и штрихового кодирования товаров.

В рамках реализации целевого направления по развитию транспортной инфраструктуры городского округа в прогнозируемом периоде до 2032 года предполагается:

1) реализация мероприятий муниципальных программ;

2) реализация инвестиционных проектов в области осуществления внутригородских и междугородных пассажирских перевозок, что обосновывается развитием сети автомобильных дорог местного значения;

3) привлечение дополнительных объемов инвестиций в развитие объектов транспортной инфраструктуры, в том числе отдельных ее элементов.

**3.2 Прогноз транспортного спроса городского округа Верхний Тагил, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города**

Планируемое развитие производственных предприятий на территории городского округа позволяет сделать вывод, что в дальнейшем не будет наблюдаться значительное увеличение транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения общественным транспортом.

Организация движения грузового транспорта, в основном, сохраняется: по автодорогам и вне жилых зон. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск обслуживающего транспорта.

Предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

**3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории городского округа Верхний Тагил**

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта выполнен на основе Генерального плана городского округа Верхний Тагил.

**Внешний транспорт**

**Автомобильный транспорт**

Мероприятия на I-II этапы:

- Реконструкция здания существующей автостанции в г. Верхний Тагил выполнена в 2017 году. В 2018 году планируется ремонт площадки перед автостанцией.

**Авиационный транспорт**

Мероприятия на расчетный срок:

- Размещение вертолетной площадки в северной части г. Верхний Тагил;

- обустройство на Вогульском пруду площадки для взлета/посадки легких гидросамолетов.

**Внутренний транспорт**

**Автомобильный транспорт**

Мероприятия на I-II этапы:

Строительство улиц магистрального и местного значения в новом жилом районе, расположенном в северо-восточной части г. Верхний Тагил.

Мероприятия на расчетный срок:

Строительство автодороги местного значения, ведущей к развивающейся зоне рекреации на западном берегу Вогульского пруда;

создание новых автобусных маршрутов, соединяющих периферийные районы г. Верхний Тагил с центром города и местами приложения труда.

**Трубопроводный транспорт**

Генеральным планом учтено прохождение в южной части городского округа проектируемого магистрального газопровода на Шалю, предусмотренного в Схеме территориального планирования Свердловской области на расчетный срок ее реализации (протяженность трассы по территории городского округа – 8,2 км).

**3.4 Прогноз развития дорожной сети городского округа Верхний Тагил**

Центром планировочной структуры округа являются Верхнетагильский и Вогульский пруды с расположенным на их берегах городом Верхним Тагилом.

Значение основных пространственно-планировочных осей сохраняют: автодорога «г. Верхний Тагил – п. Половинный» вдоль левобережья реки Тагил (в меридиональном направлении), автодороги, соединяющие г. Верхний Тагил с Кировградом и Нейво-Рудянкой (в широтном направлении).

Город Верхний Тагил сохраняет свое значение административного, общественно-делового и промышленного центра городского округа. Генеральным планом предусматривается развитие основных инфраструктур города, строительство ряда объектов общественного назначения, размещение новых кварталов жилой застройки на свободных территориях.

Улица Ленина сохраняет свое значение в качестве главной улицы города, связывающей Западный район, где проживает большинство жителей Верхнего Тагила, с Восточным районом и промышленной зоной на южном берегу Верхнетагильского пруда.

Сохраняют свое значение в качестве основных планировочных осей города Верхний Тагил:

в меридиональном направлении – ул. Чехова и ул. Маяковского, ул. Горняков и ее планировочное продолжение – ул. Д. Бедного – с выходом на юге на автодорогу по направлению на Кировград, Нейво-Рудянку, Белоречку и Новоуральск;

в широтном направлении – ул. Строительная.

Возрастает значение ул. Белинского и ее проектируемого продолжения до ул. Чехова как важной меридиональной планировочной оси, соединяющей кварталы многоэтажной жилой застройки с районами индивидуальной жилой застройки центральной и восточной частей города.

п. Половинный: **улицы Луговая и Минская сохраняют свое значение главных планировочных осей поселка.**

п. Белоречка: **улица Октябрьская, являющаяся, в пределах границ поселка Белоречка, частью автодороги регионального значения, сохраняет свое значение в качестве основной планировочной оси поселка.**

Прогноз развития улично-дорожной сети городского округа Верхний Тагил представлен в таблице № 14.

Таблица № 14.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 -2032 годы** |
| Протяженность улиц и дорог - всего | км | 74,88 | 74,88 | 74,88 | 76,18 | 76,18 | 77,93 |

**3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения**

Прогноз уровня автомобилизации населения городского округа Верхний Тагил на период до 2032 года представлен в таблице № 15.

Таблица № 15.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2032 год** |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 274 | 320 |

По данному прогнозу к исходу рассматриваемого периода (2032 год) уровень автомобилизации городского округа увеличится до 320 автомобилей на 1000 человек.

Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движения, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В городском округе Верхний Тагил на расчетный срок прогнозируется изменение параметров дорожного движения.

Изменение плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах.

По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2018 года до 2032года меняется. Это означает, что ожидается рост автомобильных потоков на 25%, возникает потребность в увеличении плотности и качества улично-дорожной сети.

**3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения**

При выполнении мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности, а также на повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, ожидается:

1) минимизация дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа Верхний Тагил;

2) совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городском округе Верхний Тагил.

В период с 2016 по 2017 год снижение количества регистрируемых ДТП имеет тенденцию на снижение. В случае сохранения данного тренда с учетом предлагаемых Программой мероприятий по снижению аварийности на улично-дорожной сети городского округа Верхний Тагил к 2032 году количество регистрируемых ДТП составит 18 ДТП в год. Также необходимо учитывать прогноз на увеличение уровня автомобилизации на территории городского округа. Прогноз показателей безопасности дорожного движения в городском округе Верхний Тагил на период 2018-2032 гг. представлен в таблице № 16.

Таблица № 16.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2032** |
| Количество регистрируемых ДТП, ДТП/год | 43 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 18 |

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и, прежде всего, детского, личным составом ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Верхний Тагил совместно с Администрацией городского округа Верхний Тагил необходимо проводить работу в образовательных учреждениях, в том числе организовывать занятия в образовательных учреждениях и беседы на общешкольных родительских собраниях, беседы с водительским составом автотранспортных предприятий. Организовывать работу со средствами массовой информации, размещать заметки в газетах, проводить выступления на радио и по телевидению, размещать информация на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.**

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения являются:

1) сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

2) мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения и возникающих ущербов необходимо:

1) уменьшить вредное воздействие транспорта на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

2) стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов – сжатом и сжиженном газе.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду здоровье населения в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

1) разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

2) обустройство улично-дорожной сети города средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомобильных дорог для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов выхлопных газов автотранспортных средств, сокращение количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

**Раздел 4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил**

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории городского округа.

Прогноз социально-экономического развития городского округа Верхний Тагил разработан в составе трех основных вариантов – базового, консервативного и целевого.

Консервативный вариант прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения экономических и иных условий.

Базовый вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

Целевой вариант прогноза ориентирован на достижение целевых показателей социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования, предполагает устойчивый рост экономики городского округа. Предполагает реализацию активной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации экономики.

При разработке сценария развития транспортного комплекса за основу взят базовый вариант прогноза, который предполагает:

1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (местного значения);

2) увеличение плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием;

3) повышение удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.

**Раздел 5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил**

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из анализа состояния и развития системы транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Свердловской области, бюджета городского округа Верхний Тагил и внебюджетные средства.

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий:

1) по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Верхний Тагил;

2) по обеспечению безопасности дорожного движения;

3)по организации транспортного обслуживания населения;

4) по проектированию и строительству велосипедных дорожек;

5) по проектированию и строительству тротуаров и пешеходных переходов в соответствии со строительными нормами и правилами, требующими обеспечение объектов транспортной инфраструктуры беспрепятственным доступом для маломобильных групп граждан, создание безбарьерной среды.

Перечень мероприятий по ремонту дорог, искусственных сооружений формируется администрацией городского округа Верхний Тагил по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших предложений граждан.

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальными контрактами (договорами) в соответствии с классификацией работ, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства - проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.

Перечень основных мероприятий программы по развитию транспортной инфраструктуры представлен в Приложении № 1 к программе.

**5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта включает проведение организационных мероприятий по безопасности дорожного движения, актуализацию проекта организации дорожного движения, реконструкцию дорог общего пользования.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий городского округа Верхний Тагил, безопасность и надежность внутригородских, пригородных и внешних транспортных связей.

Эти задачи требуют развития единой транспортной системы города, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость всех видов транспорта, а также индивидуального и общественного автомобильного транспорта.

Основные направления комплексного развития транспортной инфраструктуры базируются на следующих концептуальных принципах:

1) проработка набора и порядка реализации мероприятий в соответствии с набором и порядком реализации мероприятий, предусмотренных транспортной стратегией Российской Федерации, федеральными и региональными программами в сфере транспортной инфраструктуры;

2)проработка набора и порядка реализации мероприятий с учетом необходимости удовлетворения перспективного количественного и качественного транспортного спроса;

3)повышение пропускной способности и транспортной связности ключевых транспортных узлов и артерий городского округа, связывающих транспортную систему городского округа;

4)снижение среднего времени в пути, затрачиваемого жителями города при осуществлении ими перемещений по производственным или личным потребностям, за счет снижения загруженности элементов улично-дорожной сети, оптимизации работы системы городского общественного транспорта; создания интеллектуальной транспортной системы;

5)повышение безопасности и комфортабельности перемещений жителей и гостей городского округа за счет реализации комплекса мероприятий по оптимизации работы элементов улично-дорожной сети, совершенствованию элементов системы общественного транспорта.

**5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов**

Основным видом общественного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров, остается автобус.

Использование подвижного состава малой вместимости решает проблему транспортного обслуживания и обеспечивает безопасное движение по основным улицам и автомобильным дорогам, находящимся на территории городского округа Верхний Тагил.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры включают в себя комплекс мероприятий по организации обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. В состав мероприятий входит:

1) добавление новых маршрутов движения общественного транспорта;

2) строительство новых и реконструкция уже существующих остановочных павильонов;

3) корректировка существующих маршрутов движения общественного транспорта.

Объемы мероприятий по развитию транспорта общего пользования городского округа Верхний Тагил по годам приведены в таблице № 17.

Таблица № 17.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023-2032 годы** |
| Открытие новых маршрутов ГПТОП. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Строительство новых остановочных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Реконструкция площадки остановочного пункта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

На первые 5 лет действия Программы не предусмотрено мероприятий по развитию транспорта общего пользования.

Открытие нового маршрута ГПТОП и, как следствие, увеличение количества рейсов для перевозки пассажиров, позволит повысить уровень обеспеченности населения транспортной доступностью.

**5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого**

**парковочного пространства**

После проведения мероприятий по усовершенствованию дорожного покрытия или ремонта дорожного полотна, а также согласно рекомендациям и предписаниям ГИБДД, необходимо нанесение дорожной разметки на дорожное полотно и установка знаков безопасности вблизи детских образовательных учреждений

Для обеспечения городского округа Верхний Тагил объектами дорожного сервиса и парковочного пространства, генеральным планом предлагается реконструкция существующей автостанции в г.Верхний Тагил.

**5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного движения**

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя:

1)ежегодное содержание тротуаров, улиц, площадей в должном состоянии, путем санитарной очистки и выполнения ремонтных работ при необходимости;

2)проектирование и строительство тротуаров вдоль улично-дорожной сети городского округа;

3)реконструкция и ремонт существующих и строительство новых тротуаров и пешеходных переходов в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (пандусы и другие специальные устройства).

В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории городского округа Верхний Тагил необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри городского округа между жилой зоной (микрорайонами) и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма.

С целью упорядочения велосипедного движения в городе планируются мероприятия по развитию сети обособленных велосипедных дорожек центральной части города, которые будут построены при проведении работ по строительству и реконструкции улично-дорожной сети.

**5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб**

Большое значение для городского округа имеет грузовой и технологический транспорт. Основное количество грузовых транспортных средств и специальной техники городского округа сосредоточенны на предприятиях технологического транспорта, в сервисных компаниях, коммунальных и дорожных службах.

Организация движения грузового транспорта, в основном, сохраняется по автодорогам и вне жилых зон. В застройке, по улично-дорожной сети города движение грузового транспорта разрешается по пропускам, выдаваемым администрацией городского округа Верхний Тагил.

Транспортные средства коммунальных дорожных служб для осуществления своих функций используют всю улично-дорожную сеть и внутриквартальные проезды. Дополнительных мероприятий по развитию инфраструктуры для их деятельности Программа не предусматривает.

**5.6 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения**

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог предполагают:

1)Строительство улиц магистрального и местного значения в новом жилом районе, расположенном в северо-восточной части г. Верхний Тагил;

2) Строительство автодороги местного значения, ведущей к развивающейся зоне рекреации на западном берегу Вогульского пруда;

3) Работы по усовершенствованию дорожного полотна на грунтовых автомобильных дорогах, которые составляют 60% от всей улично-дорожной сети городского округа Верхний Тагил.

Реализация мероприятий позволит сохранять и увеличивать протяженность участков автомобильных дорог, соответствующих нормативам по транспортно-эксплуатационным показателям.

**Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Свердловской области, бюджета городского округа Верхний Тагил и внебюджетных средств. Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом городского округа Верхний Тагил на соответствующий финансовый год с учетом дополнительных источников финансирования.

Подробная информация о расходах на реализацию Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

**Раздел 7. Целевые индикаторы Программы**

Целевые индикаторы Программы представлены в таблице № 18.

Таблица № 18.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор целевой показатель** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **2031 год** | **2032 год** |
| Качество транспортной инфраструктуры | Протяженность улично-дорожной сети (УДС) | км. | 82,42 | 82,42 | 82,42 | 83,72 | 83,72 | 85,47 | 85,47 | 85,47 | 85,47 | 85,47 | 85,47 | 85,47 | 85,47 | 85,47 | 85,47 |
| Протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием | км. | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 31,32 | 32,12 | 34,92 | 36,92 | 38,62 | 40,12 | 42,32 | 44,42 | 46,32 | 47,12 | 48,32 | 49,42 |
| Доступность транспортной инфраструктуры | Доля обеспеченности населения МО маршрутами общественного транспорта | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля общественного транспорта доступного для маломобильных групп населения | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Затраты на мероприятия по ремонту объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 5,824 | 13,762 | 14,125 | 8,405 | 7,605 | 5,470 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 1,140 | 1,140 | 10,250 | 78,085 | 106,26 | 70,400 | 59,724 | 53,059 | 69,600 | 58,197 | 32,066 | 33,216 | 40,354 | 32,090 |
| Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 8. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Основная цель Программы сформирована на основании тенденций социально-экономического развития городского округа Верхний Тагил и с учетом приоритетных направлений развития городского округа, определенных в документах градостроительного и стратегического планирования.

Повышение качества, надежности и эффективности функционирования, обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения - целевой вектор, определяющий будущее видение комфортной городской среды городского округа в условиях роста численности населения, расширения рынка жилья, необходимости удовлетворения потребности населения в услугах сферы обслуживания.

Эффективность реализации Программы определяется необходимостью и достаточностью мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии интеграции механизмов их реализации и поддержки со стороны органов местного самоуправления городского округа Верхний Тагил, позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры городского округа.

Целевые индикаторы, представляющие собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий, представлены в таблице № 18.

Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил.

**Раздел 9. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.**

Программа реализуется с учетом действующих нормативных правовых актов городского округа Верхний Тагил, в том числе в соответствии с Генеральным планом городского округа Верхний Тагил, документами территориального планирования.

По результату проведенного анализа разработанных и утвержденных нормативных правовых актов, действующих на территории городского округа Верхний Тагил, сделан вывод об отсутствии необходимости разработки новых муниципальных нормативных правовых актов.

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка муниципальных программ на очередной период, а также корректировка настоящей Программы с учетом фактического финансирования и внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации, Свердловской области и муниципальные правовые акты городского округа Верхний Тагил.

Приложение № 1

**План мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ Верхний Тагил на 2018-2032 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы | Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирование, тыс.руб. | | | | | мероприятие |
|
| всего | фед. бюджет | обл. бюджет | местный. бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2018 год** |  | **6772,7472** | **-** | **-** | **6772,7472** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2018 год | 4396,00 | **-** | **-** | 4396,00 | **-** | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Отсыпка и грейдирование дорог V категории | 2018 год | 1128,00 | **-** | **-** | 1128,00 | **-** | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Маяковского, мкр. Северный, ул. Трудовая -Восточная |
| 3 | Участковый ремонт с устройством водоотводного лотка | 2018 год | 300,00 | - | - | 300,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Ленина |
| 4 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил | 2018 год | 120,00 | - | - | 120,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 5 | Установка ограждений на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений | 2018 год | 561,1082 | - | - | 561,1082 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 6 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 2018 год | 267,639 | - | - | 267,639 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2019 год** |  | **14902,71** | **-** | **-** | **14902,71** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2019 год | 3905,00 | **-** | **-** | 3905,00 | **-** | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия | 2019 год | 4000,00 | **-** | **-** | 4000,00 | **-** | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул. Центральная |
| 3 | Отсыпка и грейдирование дорог V категории | 2019 год | 1087,71 | **-** | **-** | 1087,71 | **-** | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил |
| 4 | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия дорог | 2019 год | 2500,00 | - | - | 2500,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Свободы |
| 5 | Ремонт и восстановление тротуара | 2019 год | 920,00 | - | - | 920,00 |  | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Чехова |
| 6 | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия тротуаров | 2019 год | 800,00 | **-** | **-** | 800,00 | **-** | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Чапаева |
| 7 | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия тротуаров | 2019 год | 550,00 | **-** | **-** | 550,00 | **-** | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Чехова |
| 8 | Установка дорожных знаков | 2019 год | 590,00 | **-** | **-** | 590,00 | **-** | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил |
| 9 | Нанесение горизрнтальной дорожной разметки | 2019 год | 550,00 | **-** | **-** | 550,00 | **-** | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2020 год** |  | **15265,00** | **-** | **-** | **15265,00** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2020 год | 3905,00 | - | - | 3905,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия | 2020 год | 2500,00 | - | - | 2500,00 | - | РФ, Свердловская обл., г. Верхний Тагил, ул. Строительная |
| 3 | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия | 2020 год | 4000,00 | **-** | **-** | 4000,00 | **-** | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул. Центральная |
| 4 | Грейдирование дорог V категории | 2020 год | 2000,00 | - | - | 2000,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил |
| 5 | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия тротуаров | 2020 год | 920,00 | - | - | 920,00 |  | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Чехова |
| 6 | Ремонт и восстановление асфальтового покрытия тротуаров | 2020 год | 800,00 | **-** | **-** | 800,00 | **-** | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Чапаева |
| 7 | Установка дорожных знаков | 2020 год | 590,00 | **-** | **-** | 590,00 | **-** | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил |
| 8 | Нанесение горизрнтальной дорожной разметки | 2020 год | 550,00 | **-** | **-** | 550,00 | **-** | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2021 год** |  | **18655,50** | **-** |  | **18655,50** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2021 год | 3905,00 | - | - | 3905,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Разработка ПСД на строительство ул.Белинского до ул.Маяковского | 2021 год | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Белинского |
| 3 | Разработка ПСД на ремонт ул. Островского | 2021 год | 1000,0 | - | - | 1000,0 |  | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Островского |
| 4 | Выполнение работ по ремонту дорожного полотна | 2021 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Горняков |
| 5 | Выполнение работ по ремонту дорожного полотна | 2021 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Фрунзе |
| 6 | Устройство велодорожек | 2021 год | 2156,33 | - | - | 2156,33 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Ленина (от ул.Свободы до ул.Спорта) |
| 7 | Устройство тротуара | 2021 год | 791,84 | - | - | 791,84 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, пер. от ул.Кирова до ул.Советская |
| 8 | Устройство тротуара | 2021 год | 2489,58 | - | - | 2489,58 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Свободы |
| 9 | Устройство тротуара | 2021 год | 2332,75 | - | - | 2332,75 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Ломоносова |
| 10 | Грейдирование дорог V категории | 2021 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 11 | Обеспечение освещением улично-дорожной сети | 2021 год | 480,00 | - | - | 480,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2022 год** |  | **85690,96** |  | **67260,00** | **18430,96** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2022 год | 3905,00 | - | - | 3905,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Разработка ПСД на строительство автодороги местного значения ведущей от ул.Белинского до нового микрорайона в северо-восточной части | 2022 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Белинского |
| 3 | Разработка ПСД на ремонт ул. Нахимова | 2022 год | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Нахимова |
| 4 | Разработка ПСД на ремонт ул. Строительная | 2022 год | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Строительная |
| 5 | Строительство ул.Белинского до ул.Маяковского | 2022 год | 48200,00 | - | 45790,00 | 2410,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Белинского |
| 6 | Выполнение работ по ремонту дорожного полотна | 2022 год | 2200,00 | - | - | 2200,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Ленина |
| 7 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2022 год | 22600,00 | - | 21470,00 | 1130,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Островского |
| 8 | Устройство тротуара | 2022 год | 550,00 | - | - | 550,00 |  | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Островского (от ул. Жуковского до ул. Чехова) |
| 9 | Устройство тротуара | 2022 год | 1422,96 | - | - | 1422,96 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, пер. от ул.Медведева до ул.Октябрьская |
| 10 | Устройство велодорожек | 2022 год | 1333,00 | - | - | 1333,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Ленина (от ул.Свободы до ул.Чехова) |
| 11 | Грейдирование дорог V категории | 2022 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 12 | Обеспечение освещением улично-дорожной сети | 2022 год | 480,00 | - | - | 480,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2023 год** |  | **111731,56** |  | **93907,50** | **17824,06** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2023 год | 3970,00 | - | - | 3970,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт ул. Чапаева | 2023 год | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Чапаева |
| 3 | Разработка ПСД на ремонт ул. Гаренских | 2023 год | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Гаренских |
| 4 | Строительство автодороги местного значения ведущей от ул.Белинского до нового микрорайона в северо-восточной части | 2023 год | 49700,00 | - | 47215,00 | 2485,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Белинского |
| 5 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2023 год | 19900,00 | - | 18905,00 | 995,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Строительная |
| 6 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2023 год | 29250,00 | - | 27787,50 | 1462,50 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Нахимова |
| 7 | Устройство тротуара | 2023 год | 3586,80 | - | - | 3586,80 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Нахимова |
| 8 | Устройство велодорожек | 2023 год | 1344,76 | - | - | 1344,76 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Свободы (от ул.Ленина до ул.Островского) |
| 9 | Грейдирование дорог V категории | 2023 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 10 | Обеспечение освещением улично-дорожной сети | 2023 год | 480,00 | - | - | 480,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2024 год** |  | **75900,41** | **-** | **55290,00** | **20610,41** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2024 год | 4000,00 | - | - | 4000,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт ул. Строительная | 2024 год | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Строительная |
| 3 | Разработка ПСД на ремонт ул. Кирова | 2024 год | 900,00 | - | - | 900,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Кирова |
| 4 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2024 год | 26400,00 | - | 25080,00 | 1320,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Гаренских (северная часть) |
| 5 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2024 год | 31800,00 | - | 30210,00 | 1590,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Чапаева |
| 6 | Устройство тротуара | 2024 год | 2214,80 | - | - | 2214,80 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Чапаева |
| 7 | Устройство тротуара | 2024 год | 2548,39 | - | - | 2548,39 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Гаренских |
| 8 | Устройство тротуара | 2024 год | 2803,22 | - | - | 2803,22 | - | РФ, Свердловская обл.,г. Верхний Тагил, ул.Карла Маркса |
| 9 | Устройство тротуара | 2024 год | 2254,00 | - | - | 2254,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Новоуральская |
| 10 | Грейдирование дорог V категории | 2024 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 11 | Обеспечение освещением улично-дорожной сети | 2024 год | 480,00 | - | - | 480,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2025 год** |  | **65224,03** | **-** | **46899,60** | **18324,43** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2025 год | 4000,00 | - | - | 4000,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт ул. Островского | 2025 год | 900,00 | - | - | 900,00 | - | РФ, Свердловская обл., г. Верхний Тагил, ул. Островского |
| 3 | Разработка ПСД на ремонт ул. Карла Маркса | 2025 год | 900,00 | - | - | 900,00 | - | РФ, Свердловская обл., г. Верхний Тагил, ул. Карла Маркса |
| 4 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2025 год | 28968,00 | - | 27519,60 | 1448,40 | - | РФ, Свердловская обл., г. Верхний Тагил, ул.Строительная |
| 5 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2025 год | 20400,00 | - | 19380,00 | 1020,00 | - | РФ, Свердловская обл., г. Верхний Тагил, ул.Кирова (северная часть) |
| 6 | Устройство тротуара | 2025 год | 2803,22 | - | - | 2803,22 | - | РФ, Свердловская обл., г. Верхний Тагил, ул.Кирова |
| 7 | Устройство тротуара | 2025 год | 2685,61 | - | - | 2685,61 | - | РФ, Свердловская обл., г. Верхний Тагил, ул.Карла Маркса |
| 8 | Устройство тротуара | 2025 год | 2587,20 | - | - | 2587,20 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Строительная |
| 9 | Грейдирование дорог V категории | 2025 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 10 | Обеспечение освещением улично-дорожной сети | 2025 год | 480,00 | - | - | 480,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2026 год** |  | **58559,24** |  | **42351,00** | **16208,24** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2026 год | 4000,00 | - | - | 4000,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт ул. Розы Люксембург | 2026 год | 1200,00 | - | - | 1200,0 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Розы Люксембург |
| 3 | Разработка ПСД на ремонт ул. Октябрьская | 2026 год | 900,00 | - | - | 900,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Октябрьская |
| 4 | Грейдирование дорог V категории | 2026 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 5 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2026 год | 24700,00 | - | 23465,00 | 1055,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Островского |
| 6 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2026 год | 19880,00 | - | 18886,00 | 994,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Карла Маркса (северная часть) |
| 7 | Устройство тротуара | 2026 год | 989,95 | - | - | 989,95 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Свердлова |
| 8 | Устройство тротуара | 2026 год | 1154,61 | - | - | 1154,61 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Советская (северная часть) |
| 9 | Устройство велодорожек | 2026 год | 270,52 | - | - | 270,52 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Чехова (от ул.Ленина до ул.Нахимова) |
| 10 | Устройство тротуара | 2026 год | 1707,16 | - | - | 1707,16 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Островского |
| 11 | Обеспечение освещением улично-дорожной сети | 2026 год | 480,00 | - | - | 480,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 12 | Устройство тротуара | 2026 год | 462,00 | - | - | 462,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул.Луговая |
| 13 | Устройство тротуара | 2026 год | 1000,00 | - | - | 1000,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул.Минская |
| 14 | Устройство тротуара | 2026 год | 495,00 | - | - | 495,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул.Лесная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2027 год** |  | **75100,29** | **-** | **58124,80** | **16975,49** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2027 год | 4000,00 | - | - | 4000,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт ул. Ломоносова | 2027 год | 1100,00 | - | - | 1100,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Ломоносова |
| 3 | Разработка ПСД на ремонт ул. Свердлова | 2027 год | 600,00 | - | - | 600,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Свердлова |
| 4 | Грейдирование дорог V категории | 2027 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 5 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2027 год | 42884,00 | - | 39789,80 | 3094,20 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Розы Люксембург |
| 6 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2027 год | 19300,00 | - | 18335,00 | 965,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Октябрьская (северная часть) |
| 7 | Устройство тротуара | 2027 год | 1407,49 | - | - | 1407,49 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Советская |
| 8 | Устройство тротуара | 2027 год | 2998,80 | - | - | 2998,80 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Розы Люксембург |
| 9 | Обеспечение освещением улично-дорожной сети | 2027 год | 480,00 | - | - | 480,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 10 | Устройство тротуара | 2027 год | 530,00 | - | - | 530,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул.Харламова |
| 11 | Устройство тротуара | 2027 год | 300,00 | - | - | 300,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул.Строителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2028 год** |  | **63697,2** | **-** | **49305,00** | **14392,2** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2028 год | 4000,00 | - | - | 4000,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт ул. Советская | 2028 год | 800,00 | - | - | 800,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул. Советская |
| 3 | Грейдирование дорог V категории | 2028 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 4 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2028 год | 35500,00 | - | 33725,00 | 1775,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Ломоносова |
| 5 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2028 год | 16400,00 | - | 15580,00 | 820,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Свердлова |
| 6 | Устройство тротуара | 2028 год | 1117,20 | - | - | 1117,20 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Урицкого |
| 7 | Обеспечение освещением улично-дорожной сети | 2028 год | 480,00 | - | - | 480,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 8 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2028 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул.Лесная |
| 9 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2028 год | 2400,00 | - | - | 2400,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул.Харламова |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2029 год** |  | **37566,64** | **-** | **19693,5** | **17873,14** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2029 год | 4000,00 | - | - | 4000,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт ул. 1Мая | 2029 год | 900,00 | - | - | 900,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил (813 м) |
| 3 | Грейдирование дорог V категории | 2029 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 5 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2029 год | 20730,00 | - | 19693,50 | 1036,50 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Советская (730 м., северная часть) |
| 6 | Устройство тротуара | 2029 год | 556,64 | - | - | 556,64 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Белинского (284 м) |
| 7 | Обеспечение освещением улично-дорожной сети | 2029 год | 480,00 | - | - | 480,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 8 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2029 год | 3300,00 | - | - | 3300,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул.Строителей |
| 9 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2029 год | 4000,00 | - | - | 4000,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул.Минская |
| 10 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2029 год | 2100,00 | - | - | 2100,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул.Дачная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2030 год** |  | **38716,23** | **-** | **21850,00** | **16866,23** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2030 год | 4000,00 | - | - | 4000,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт ул. Спорта | 2030 год | 900,00 | - | - | 900,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил (863 м) |
| 3 | Разработка ПСД на ремонт ул. Береговая | 2030 год | 500,00 | - | - | 500,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил (371 м) |
| 4 | Грейдирование дорог V категории | 2030 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 5 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2030 год | 23000,00 | - | 21850,00 | 1150,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.1 Мая (813 м) |
| 6 | Устройство тротуара | 2030 год | 2881,64 | - | - | 2881,64 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.1 Мая (1470 м) |
| 7 | Устройство велодорожек | 2030 год | 980,15 | - | - | 980,15 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Нахимова (500 м) |
| 8 | Устройство велодорожек | 2030 год | 274,44 | - | - | 274,44 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Маяковского (140 м) |
| 9 | Обеспечение освещением улично-дорожной сети | 2030 год | 480,00 | - | - | 480,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 10 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2030 год | 2700,00 | - | - | 2700,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул.Луговая |
| 11 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2030 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул. Холстинина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2031 год** |  | **45854,00** | **-** | **33177,80** | **12676,2** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2031 год | 4000,00 | - | - | 4000,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Разработка ПСД на ремонт ул. Луговая | 2031 год | 600,00 | - | - | 600,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил (505 м) |
| 3 | Разработка ПСД на ремонт ул. Урицкого | 2031 год | 650,00 | - | - | 650,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил (632 м) |
| 4 | Грейдирование дорог V категории | 2031 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 5 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2031 год | 24424,00 | - | 23202,80 | 1221,20 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Спорта (863 м) |
| 6 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2031 год | 10500,00 | - | 9975,00 | 525,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Береговая (371 м) |
| 7 | Обеспечение освещением улично-дорожной сети | 2031 год | 480,00 | - | - | 480,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 8 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2031 год | 1200,00 | - | - | 1200,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул.Уральская |
| 9 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2031 год | 2500,00 | - | - | 2500,00 | - | РФ, Свердловская обл., п.Половинный, ул.Молодежная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № п/п | **Всего за 2032 год** | 2032 год | **37590,00** | **-** | **30485,50** | **7104,50** | **-** |  |
| 1 | Выполнение комплекса работ по нормативному содержанию дорог в течение года | 2032 год | 4000,00 | - | - | 4000,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 2 | Грейдирование дорог V категории | 2032 год | 1500,00 | - | - | 1500,00 | - | РФ, Свердловская обл., городской округ Верхний Тагил |
| 3 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2032 год | 14200,00 | - | 13490,00 | 710,00 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Луговая (505 м) |
| 4 | Усовершенствование дорожного покрытия | 2032 год | 17890,00 | - | 16995,50 | 894,50 | - | РФ, Свердловская обл.,  г. Верхний Тагил, ул.Урицкого (632 м) |
|  |  | **Всего:** | **751226,5172** | **-** | **518344,70** | **232881,8172** | **-** |  |