АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ВЕРХНИЙ  ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 11.06.2014г._№  377

город Верхний Тагил

# О подготовке муниципальных образовательных учреждений

# городского округа Верхний Тагил к новому 2014-2015 учебному году

В целях создания комплексной системы обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений, своевременного устранения нарушений антитеррористической защищенности, санитарного и противопожарного законодательства при подготовке образовательных учреждений к началу учебного года и проведения оценки их готовности, во исполнение приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 05.05.2014 № 316-И «О подготовке государственных и муниципальных образовательных учреждений Свердловской области к 2014/2015 учебному году», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. При подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году считать приоритетными задачами выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих создание условий для организации образовательного процесса в соответствии с государственными и территориальными требованиями к условиям обучения в образовательных учреждениях.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил к 2014-2015 учебному году (Приложение № 1).

3. Утвердить положение о комиссии по проверке готовности образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил к 2014-2015 учебному году (Приложение № 2).

4. Утвердить состав комиссии по проверке готовности образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил (Приложение № 3).

5. Утвердить график приемки муниципальных образовательных учреждений к началу 2014-2015 учебного года (Приложение № 4).

6. Отделу по управлению образованием (Упоровой И.Г.), отделу культуры, спорта и молодежной политики (Королько Е.В.),  руководителям образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил:

6.1.  обеспечить организацию исполнения мероприятий, предусмотренных планом;

6.2. осуществлять взаимодействие с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Нижний Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Н.Салда, г. Кировград и Невьянском районе, отделением надзорной деятельности Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, ММО МВД России «Невьянский» в целях:

- координации работы муниципальной межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил к 2014-2015 учебному году;

- обмена информацией о ходе подготовки и готовности муниципальных образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил к 2014-2015 учебному году.

7. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:

7.1. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

7.2. определить ответственных лиц и обеспечить своевременную подготовку учреждений к 2014-2015 учебному году;

7.3. обеспечить проведение предварительной оценки готовности муниципальных образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году внутренними комиссиями до предъявления их к оценке муниципальной межведомственной комиссии;

7.4. обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях при их подготовке к 2014-2015 учебному году.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Беляеву И.Л.

Глава  городского округа Верхний Тагил                                              С.Г.Калинин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа Верхний Тагил

от 11.06.2014 № 377

План мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил

к 2014-2015 учебному году

| № | Виды работ | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование сводного графика проверки готовности образовательных учреждений, согласование их с органами государственного пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора | май-июнь | Упорова И.Г. начальник отдела по управлению образованием |
| 2 | Организация приемки образовательных учреждений | до 01 августа | Упорова И.Г. начальник отдела по управлению образованием |
| 3 | Участие в селекторных совещаниях по подготовке образовательных учреждений к началу учебного года | по плану | Упорова И.Г. начальник отдела по управлению образованием |
| 4 | Представление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области еженедельной информации о принимаемых мерах и ходе устранения нарушений, выявленных органами государственного пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора | еженедельно | Упорова И.Г. начальник отдела по управлению образованием |
| 5 | Подготовка еженедельного доклада о ходе приемки образовательных учреждений и предоставление его в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | июль-август | Упорова И.Г. начальник отдела по управлению образованием |
| 6 | Сбор информации о ходе устранения нарушений, выявленных надзорными органами в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Верхний Тагил. Анализ состояния безопасности образовательных учреждений и мер, принимаемых руководителями образовательных учреждений по устранению нарушений надзорных органов | еженедельно | Упорова И.Г. начальник отдела по управлению образованием |
| 7 | Корректировка паспортов комплексной безопасности образовательных учреждений (в соответствии с рекомендациями и Информационным письмом Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 07.10.2009 N ВФ-831/1) | июнь-август | Руководители образовательных учреждений |
| 8 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений | до 15 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 9 | Подготовка акта приемки образовательного учреждения на 2014-2015 учебный год | до 18 июля | Руководители образовательных учреждений |
| 10 | Подготовка типового доклада в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области о готовности образовательных учреждений к новому2014-2015 учебному году | с 15 июля по 15 августа | Упорова И.Г. начальник отдела по управлению образованием |
| 11 | Утверждение учебного плана, расписания учебных занятий, согласование с отделом по управлению образованием годового календарного учебного графика | до 20 августа | Упорова И.Г. начальник отдела по управлению образованием Руководители образовательных учреждений |
| 12 | Организация и проведение августовского совещания педагогических работников | 27 августа | Упорова И.Г. начальник отдела по управлению образованием |
| 13 | Разработка и утверждение в установленном порядке примерного 2-х недельного меню, схемы поставки продуктов, ассортимента блюд и продукции | до 1 сентября | Руководители образовательных учреждений |
| 14 | Составление списков учащихся, имеющих право на льготное питание | до 1 сентября | Руководители образовательных учреждений |
| № | Виды работ | Наименование учреждений | Сроки проведения | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Прохождение медосмотров сотрудниками ОУ | все ОУ | до 15 августа | Руководители образовательных учреждений |
| 16 | Приобретение учебников | все ОУ | июнь-август | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 17 | Огнезащитная обработка по дереву и металлу | все ОУ | июнь-август | Руководители учреждения |
| 18 | Испытания и измерения сопротивления изоляции электрооборудования | все ОУ | июнь-август | Руководители учреждений |
| 19 | Замена огнетушителей | МБДОУ ЦРР – детский сад № 9 | до 01 августа | Руководитель МБДОУ ЦРР – детский сад № 9 |
| 20 | Замена планов эвакуации |  |  |  |
| 21 | Ремонт потолка в коридоре |  |  |  |
| 22 | Замена вентилей |  |  |  |
| 23 | Ремонт канализации |  |  |  |
| 24 | Установка объектовой станции «Стрелец-мониторинг» (в соответствии с ч.7 ст.83 № 123-ФЗ от 22.07.2008 - в ред.от 02.07.2013) |  |  |  |
| 25 | Установка дополнительных приборов освещения в 2 группах ДОУ | МБДОУ – детский сад № 17 | до 01 августа | Руководитель МБДОУ – детский сад № 17 |
| 26 | Косметический ремонт в приемной и групповой ясельной группы |  |  |  |
| 27 | Установка объектовой станции «Стрелец-мониторинг» (в соответствии с ч.7 ст.83 № 123-ФЗ от 22.07.2008 - в ред.от 02.07.2013) |  |  |  |
| 28 | Косметический ремонт холодного пристроя пищеблока яслей | МБДОУ – детский сад № 22 | до 01 августа | Руководитель МБДОУ – детский сад № 22 |
| 29 | Восстановление пола на пищеблоках |  |  |  |
| 30 | Сантехнические работы по прикреплению ванн к канализации с воздушным разрывом |  |  |  |
| 31 | Приобретение и установка двух электроплит |  |  |  |
| 32 | Установка объектовой станции «Стрелец-мониторинг» (в соответствии с ч.7 ст.83 № 123-ФЗ от 22.07.2008 - в ред.от 02.07.2013) |  |  |  |
| 33 | Ремонт потолка в сырьевом цехе пищеблока | МБДОУ – детский сад № 25 | до 01 августа | Руководитель МБДОУ – детский сад № 25 |
| 34 | Моечные ванны присоединить к канализации с воздушным разрывом на пищеблоке (установка сифонов с разрывом струи 3 шт.) |  |  |  |
| 35 | Замена оконных блоков в новой группе |  |  |  |
| 36 | Замена сантехники в 2-хгрупповых комнатах в связи с открытием новой группы |  |  |  |
| 37 | Установка объектовой станции «Стрелец-мониторинг» (в соответствии с ч.7 ст.83 № 123-ФЗ от 22.07.2008 - в ред.от 02.07.2013) |  |  |  |
| 38 | Приобретение ванн для пищеблоков | МБДОУ – детский сад № 32 | до 01 августа | Руководитель МБДОУ детский сад № 32 |
| 39 | Приобретение огнетушителей |  |  |  |
| 40 | Замена планов эвакуации |  |  |  |
| 41 | Установка объектовой станции «Стрелец-мониторинг» (в соответствии с ч.7 ст.83 № 123-ФЗ от 22.07.2008 - в ред.от 02.07.2013) |  |  |  |
| 42 | Замена сантехнического оборудования в туалете для мальчиков | МБОУ СОШ № 4 | до 01 августа | Руководитель МБОУ СОШ № 4 |
| 43 | Приобретение устройств для подогрева воды в туалетах |  |  |  |
| 44 | Приобретение наборов разделочных досок и наборов ножей |  |  |  |
| 45 | Реконструкция помещений в здании начальной школы |  |  |  |
| 46 | Замена холодильного оборудования и мероприятия, связанные с установкой холодильного оборудования |  |  |  |
| 47 | Установка объектовой станции «Стрелец-мониторинг» в двух зданиях (в соответствии с ч.7 ст.83 № 123-ФЗ от 22.07.2008 - в ред.от 02.07.2013) |  |  |  |
| 48 | Приобретение и установка смесителей, исключающих повторное загрязнение рук после мытья, в производственных цехах столовой | МБОУ СОШ № 8 | до 01 августа | Руководитель МБОУ СОШ № 8 |
| 49 | Оборудование в производственных цехах воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализации |  |  |  |
| 50 | Приобретение и установка отдельного стола и мойки для обработки птицы |  |  |  |
| 51 | Ремонт моечной в столовой школы |  |  |  |
| 52 | Замена холодильного оборудования |  |  |  |
| 53 | Ремонт туалетных комнат в основном здании |  |  |  |
| 54 | Замена ламп накаливания на люминесцентные и приведению уровня освещенности в соответствие требованиям санитарных правил |  |  |  |
| 55 | Установка объектовой станции «Стрелец-мониторинг» (в соответствии с ч.7 ст.83 № 123-ФЗ от 22.07.2008 - в ред.от 02.07.2013) |  |  |  |
| 56 | Ремонт пожарной сигнализации | МБОУ СОШ № 10 | до 01 августа | Руководитель МБОУ СОШ № 10 |
| 57 | Модернизация системы видеонаблюдения |  |  |  |
|  | Установка объектовой станции «Стрелец-мониторинг» (в соответствии с ч.7 ст.83 № 123-ФЗ от 22.07.2008 - в ред.от 02.07.2013) |  |  |  |
| 58 | Электропроводку здания выполнить скрыто алюминиевыми проводами и кабелями (частичный ремонт сети освещения - в рекреации на 2 этаже здания) | МКУ ЦХЭО | до 01 августа | Руководитель МКУ ЦХЭО |
| 59 | Установка объектовой станции «Стрелец-мониторинг» (в соответствии с ч.7 ст.83 № 123-ФЗ от 22.07.2008 - в ред.от 02.07.2013) |  |  |  |
| 60 | Установка объектовой станции «Стрелец-мониторинг» (в соответствии с ч.7 ст.83 № 123-ФЗ от 22.07.2008 - в ред.от 02.07.2013) | МБОУ ДОД ДШИ | до 01 августа | Руководитель МБОУ ДОД ДШИ |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Верхний Тагил

от 11.06.2014  № 377

П О Л О Ж Е Н И Е

о комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных учреждений  городского округа Верхний Тагил к 2014-2015 учебному году

I. Общие положения

1. Комиссия по проверке готовности образовательных учреждений (далее - Комиссия), является межотраслевым координационным органом по оценке готовности образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил  к 2014-2015 учебному году.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, приказами и распоряжениями Главы городского округа Верхний Тагил.

3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Верхний Тагил.

4. Комиссия работает под руководством Главы городского округа Верхний Тагил. Срок работы Комиссии с 01 июля по 31 августа 2014г.

II. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия наделяется следующими полномочиями:

- знакомиться с учредительными документами образовательного учреждения и осуществлять их проверку;

- проверять состояние электрооборудования и наличие документов на право его эксплуатации;

- проверять наличие и состояние противопожарного оборудования;

- проверять состояние пищеблока и условия хранения продуктов, наличие документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников, в соответствии с действующими нормами и правилами;

- проверять наличие и состояние материально-технической базы проверяемого учреждения.

2.2. По окончании проверки составляется акт, отражающий степень подготовленности образовательного учреждения к предстоящему учебному году и может содержать замечания и предложения по улучшению состояния документации и организации образовательного процесса.

2.3. Заключение Комиссии указывается в акте и служит основанием к деятельности образовательного учреждения.

Приложение № 3

к Постановлению администрации

городского округа Верхний Тагил

от 11.06.2014 № 377

Состав Комиссии

по проверке готовности муниципальных образовательных учреждений

городского округа Верхний Тагил к 2014-2015 учебному году

| Председатель комиссии: Калинин С.Г. | – | Глава городского округа Верхний Тагил |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: Беляева И.Л. | – | заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| Члены комиссии: |  |  |
| Прокошин Ю.В. | – | заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству |
| Упорова И.Г. | – | начальник отдела по управлению образованием городского округа Верхний Тагил |
| Королько Е.В. | – | начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхний Тагил |
| Савина О.В. | – | специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Нижний Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Н.Салда, г. Кировград и Невьянском районе (по согласованию) |
| Лизогуб К.А. | – | старший инспектор отделения надзорной деятельности Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области |
| Фомина М.А. | – | заведующая детской поликлиникой ГБУЗ Свердловской области «Городская больница город Верхний Тагил» |
| Шиханов И.А. | – | представитель ММО МВД России «Невьянский» (по согласованию) |
|  | – | представитель родительской общественности (по согласованию) |
|  | – | представитель профсоюзной организации (по согласованию) |

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа Верхний Тагил

от 11.06.2014 № 377

График приемки муниципальных образовательных учреждений

к новому 2014-2015 учебному году

| 29.07.2014г. |
| --- |
| 9.00 - 10.30 | МБОУ СОШ № 8 |
| 11.00 -13.00 | МБОУ СОШ № 4 |
| 13.30 -15.00 | МБОУ СОШ № 10 |
| 15.00 -16.00 | МБДОУ детский сад № 17 |
| 30.07.2014г. |
| 9.00 – 11.00 | МБДОУ детский сад № 22 |
| 11.30 – 12.30 | МБДОУ детский сад № 32 |
| 13.00 – 14.00 | МБДОУ детский сад № 25 |
| 14.30 – 15.30 | МБДОУ ЦРР детский сад № 9 |
| 16.00 – 17.00 | МБОУ ДОД детская школа искусств МБОУ ДОД Центр детско-юношеский |

С О Г Л А С О В А Н И Е

проекта Постановления

администрации городского округа Верхний Тагил

| Заголовок постановления | О подготовке муниципальных образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил к новому 2014-2015 учебному году |
| --- | --- |

| Должность | Фамилия, инициалы | Сроки и результаты согласования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подпись |
| Заместитель Главы администрации по экономическим вопросам | Н.Е. Поджарова |  |  |  |
| Заместитель Главы администрации по социальным вопросам | И.Л. Беляева |  |  |  |
| Начальник организационно-правового отдела | З.М. Копелева |  |  |  |
| Начальник финансового отдела | И.А.Николаева |  |  |  |
| Начальник отдела по управлению образованием | И.Г. Упорова |  |  |  |
| Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики | Е.В. Королько |  |  |  |

Постановление разослать:

- отдел по управлению образованием;

- отдел культуры, спорта и молодежной политики;

-финансовый отдел;

- Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г. Нижний Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Н. Салда, г. Кировград и Невьянском районе;

- отделение надзорной деятельности Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

- ММО МВД России «Невьянский»;

- ГБУЗ СО «городская больница г.Верхний Тагил»

Исполнитель:

Упорова И.Г.(34357)24605