АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.05.2013 г. №_369_

город Верхний Тагил

# Об утверждении Муниципальной адресной программы городского округа Верхний Тагил «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхний Тагил на 2013 - 2015 годы»

В целях ликвидации аварийного жилищного фонда, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2007 № 494) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; Постановление Правительства Свердловской области от 26 октября 2012 г. № 1204-ПП (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 55-ПП, от 06.03.2013 № 250-ПП) «О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона от 21 июля 2001 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить муниципальную адресную программу городского округа Верхний Тагил "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхний Тагил на 2013 – 2015 годы" (прилагается).

# 2. Планово-экономическому отделу администрации городского округа Верхний Тагил при формировании бюджета на 2013 - 2015 годы предусмотреть средства на реализацию программы с учетом прогнозируемых поступлений в доходную часть бюджета и оказания финансовой поддержки муниципальному образованию на федеральном и областном уровне.

# 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава городского

# округа Верхний Тагил						А.И. Брызгалов

# Утверждена

# Постановлением администрации

# городского округа Верхний Тагил

# от 24.05.2013 г. № _____369_____

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

# ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

# Код программы: 25

| Наименование программы | «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ НА 2013 - 2015 ГОДЫ» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | В целях ликвидации аварийного жилищного фонда, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2007 № 494) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; Постановление Правительства Свердловской области от 26 октября 2012 г. № 1204-ПП (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 55-ПП, от 06.03.2013 № 250-ПП) «О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона от 21 июля 2001 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» на территории Свердловской области» |
| Разработчик программы | Администрация городского округа Верхний Тагил |
| Исполнители программы | Администрация городского округа Верхний Тагил |
| Срок реализации | Период 2013 – 2015 г.г. |
| Цели программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом - ликвидация аварийного жилищного фонда до 31.12.2015г. -развитие малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхний Тагил |
| Задачи программы | - подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания; - оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания - обеспечение 36 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенным жильём |
| Источники и объёмы финансирования | Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следующих источников: Средства Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства, областной бюджет, местный бюджет. Общий объём финансирования 42 613 360,00 рублей. По источникам объём финансирования: 2013 год: 0,00 рублей Средства Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства – 0,00 рублей Областной бюджет – 0,00 рублей Местный бюджет – 0,00 рублей 2014 год: 38 053 080,00 рублей Средства Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства – 10 971 797,66 рублей Областной бюджет – 18 709 604,74 рублей Местный бюджет – 8 371 677,60 рублей 2015 год: 4 560 280,00 рублей Средства Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства – 470 588,22 рублей Областной бюджет – 2 949 621,78 рублей Местный бюджет – 1 140 070,00 рублей |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы осуществляется: Фондом содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства; Министерством энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Свердловской области в установленные ими сроки; Администрацией городского округа Верхний Тагил |
| Ожидаемые результаты исполнения программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом - ликвидация аварийного жилищного фонда до 31.12.2015г. -развитие малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхний Тагил - обеспечения 36 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенным жильём - выполнение муниципальных обязательств по переселению граждан из жилых помещений непригодных для постоянного проживания |

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ

## ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

## Аварийный жилищный фонд городского округа Верхний Тагил составляет 5 домов общей площадью 1231,6 кв. м, в которых зарегистрировано 36 человек.

## Для отселения данного количества жильцов требуется не менее 1231,6 кв. м общей жилой площади, в т.ч. для переселения из аварийного – 1231,6 кв. м. Перечень аварийного жилищного фонда городского округа Верхний Тагил в приложении № 1 к Программе.

## Основанием для отнесения жилищного фонда к непригодному для проживания является "Положение по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для проживания", утвержденного приказом Министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 05.11.1985 № 529, Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

## Предоставление жилья гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде городского округа Верхний Тагил, администрация городского округа Верхний Тагил осуществляет на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства».

## ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

### ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

### Улучшение жилищных условий и скорейшее решение проблемы обеспечения жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и непригодными для проживания;

# - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом

# - ликвидация аварийного жилищного фонда, признанным таковым до 01.01.2012 года в связи с физическим износом, до 31.12.2015г.

### -развитие малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхний Тагил

### ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания;

-оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания

### - обеспечения 36 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенным жильём. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения  в приложении № 2 к Программе.

## СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

## Программа является долгосрочной, срок её реализации 2013-2015 г.г.

## Реализация предполагает проведение следующих мероприятий:

## - работа по созданию методических, организационных, правовых условий для реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья;

## - определение потребности в средствах  на реализацию Программы;

## - проведение аукциона на строительство многоквартирных малоэтажных домов;

## Переселение граждан из аварийного жилищного фонда во вновь построенные благоустроенные дома малоэтажной застройки;

## - снос аварийного жилья

## ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

# Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следующих источников:

# Средства Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства, областной бюджет, местный бюджет.

| Источники финансирования, направления расходования | Объем финансовых ресурсов, руб. |
| --- | --- |
|  | На период реализации, руб. | этапы |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего | 42613360,00 | 0,00 | 38 053 080,00 | 4 560 280,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства | 11442385,88 | 0,00 | 10 971 797,66 | 470 588,22 |
| Бюджет Свердловской области | 21659226,52 | 0,00 | 18 709 604,74 | 2 949 621,78 |
| Бюджет городского округа Верхний Тагил | 9511747,60 | 0,00 | 8 371 677,60 | 1 140 070,00 |

## ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

## Показателями абсолютного выполнения программы являются:

## - ликвидация до 31 декабря 2015 года, включительно существующего в настоящее время аварийного жилищного фонда, признанным таковым до 01.01.2012 года в связи с физическим износом, на территории городского округа Верхний Тагил (приложение № 1);

## - предоставление 36 гражданам, зарегистрированным к началу реализации программы в аварийном жилье, благоустроенного жилья равнозначного по площади;

## - оптимальное использование освободившихся земельных участков с точки зрения развития городского округа Верхний Тагил;

## - развитие малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхний Тагил;

# - выполнение муниципальных обязательств по переселению граждан из непригодного жилья для постоянного проживания

# Планируемые показатели выполнения Программы определены в приложении № 3 к Программе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Для обеспечения своевременности и доступности информации о реализации программы на сайте городского округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru публикуются:

- муниципальные правовые акты о подготовке, принятии и реализации муниципальной адресной Программы;

- сведения о ходе реализации Программы, о планируемых и достигнутых результатах выполнения муниципальной программы по переселению граждан;

- сведения о системе контроля за расходованием средств Фонда, средств областного и местного бюджетов, за выполнением Программы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имен и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и адресов электронной почты, номеров телефонов и телефаксов

- сведения о правах собственников и нанимателей жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и о необходимых действиях по защите этих прав.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы включает в себя механизм взаимодействия администрации городского округа Верхний Тагил (заказчика - координатора Программы) и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области как главного распорядителя средств областного бюджета по Программе (далее - главный распорядитель средств областного бюджета), участников Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Перечень аварийных многоквартирных домов, из которых планируется переселение граждан в рамках реализации Программы, определен в приложении № 1 к настоящей Программе.

При переселении граждан из аварийного жилищного фонда главным критерием должна стать стоимость, которая не должна превышать 34,6 тысяч рублей за 1 м2 (утвержденная Приказом Министерства регионального развития Российской	 Федерации от 27.12.2012 г. № 554)

Администрация городского округа Верхний Тагил в течение тридцати дней с момента поступления средств Фонда в областной бюджет получает от главного распорядителя средств областного бюджета уведомление о положительном решении Фонда о предоставлении государственной поддержки за счет средств Фонда, заключает с главным распорядителем средств областного бюджета соглашение о реализации Программы на территории городского округа Верхний Тагил по форме, установленной главным распорядителем средств областного бюджета.

Главный распорядитель средств областного бюджета после получения в установленном порядке уведомления о поступлении средств Фонда информирует об этом администрацию городского округа Верхний Тагил

Поступившие в бюджет городского округа Верхний Тагил средства Фонда из областного бюджета используются органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ и соглашениями.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется исключительно на строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, или жилые дома с количеством этажей не более трёх, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ путем предоставления администрацией городского округа Верхний Тагил жилых помещений в домах, указанных выше. Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы не допускаются.

Общее руководство реализацией мероприятий Программы и контроль осуществляет заказчик - координатор Программы. Заказчиком - координатором Программы является администрация городского округа Верхний Тагил. Заказчик-координатор организует работу по исполнению программных мероприятий, осуществляет координацию реализации программных мероприятий, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, достижение целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, а также определяет:

- механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

- порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы.

Заказчиком Программы, в части выполнения программных мероприятий является администрация городского округа Верхний Тагил

Исполнители Программы (юридические/физические лица), выявляются в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ, оказание услуг.

Исполнители программных мероприятий, на основании условий заключенных договоров, в установленном порядке отчитываются перед заказчиками Программы о выполненных работах и достигнутых результатах.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы заказчик-координатор:

-	ежегодно совместно и ПЭО, АСО подготавливает уточненные показатели Программы на соответствующий год

-	по завершению Программы подготавливает и до 1 марта 2016 года предоставляет финансовому отделу администрация городского округа Верхний Тагил и главе городского округа Верхний Тагил расширенный отчет о выполнении Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на главного распорядителя средств областного бюджета - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации Программы.

Администрация городского округа Верхний Тагил представляет главному распорядителю средств областного бюджета информацию о ходе реализации Программы в рамках заключенных соглашений по форме и в сроки, установленные главным распорядителем средств областного бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от 24.05.2013 г. № ____369____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень аварийных многоквартирных домов |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по городскому округу Верхний Тагил за 2013-2015 годы: | х | х | х | х | 36 | 36 | 1491,60 | 26 | 11 | 15 | 1231,60 | 553,8 | 677,8 | 42613360,00 | 11442385,88 | 21659226,52 | 9511747,60 | 0,00 |
| Итого по городскому округу Верхний Тагил за 2013 г.: | х | х | х | х | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городскому округу Верхний Тагил за 2014 г.: | х | х | х | х | 31 | 31 | 1282,10 | 22 | 7 | 15 | 1099,80 | 422,00 | 677,80 | 38053080,00 | 10971797,66 | 18709604,74 | 8371677,60 | 0,00 |
| 1 | г.Верхний Тагил, п.Белоречка, ул.Советская, д.1 | 2 | 17.03. 2008 г. | 04.2015 г. | 02.2016 г | 10 | 10 | 512,30 | 8 | 4 | 4 | 455,40 | 227,70 | 227,70 | 15756840,00 | 4543150,26 | 7747184,94 | 3466504,80 | 0,00 |
| 2 | г.Верхний Тагил, п.Белоречка, ул.Советская, д.2 | 3 | 17.03. 2008 г. | 04.2015 г. | 02.2016 г | 12 | 12 | 541,70 | 7 | 2 | 5 | 473,10 | 137,20 | 335,90 | 16369260,00 | 4719728,56 | 8048294,24 | 3601237,20 | 0,00 |
| 3 | г.Верхний Тагил, п.Белоречка, ул.Горького, д. 12 | 1 | 17.03. 2008 г. | 04.2015 г. | 02.2016 г | 9 | 9 | 228,40 | 7 | 1 | 6 | 171,30 | 57,10 | 114,20 | 5926980,00 | 1708918,84 | 2914125,56 | 1303935,60 | 0,00 |
| Итого по городскому округу Верхний Тагил за 2015 г.: | х | х | х | х | 5 | 5 | 209,20 | 4 | 4 | 0 | 131,80 | 131,80 | 0,00 | 4560280,00 | 470588,22 | 2949621,78 | 1140070,00 | 0,00 |
| 4 | г.Верхний Тагил, п.Белоречка, ул.Калинина, д.3 | 4 | 13.03. 2008 г. | 04.2015 г. | 03.2016 г | 3 | 3 | 108,80 | 3 | 3 | 0 | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 2823360,00 | 291350,52 | 1826169,48 | 705840,00 | 0,00 |
| 5 | г.Верхний Тагил, п.Половинный, ул.Набережная, д. 1 | 6 | 17.04. 2009 г. | 04.2015 г. | 03.2016 г | 2 | 2 | 100,40 | 1 | 1 | 0 | 50,20 | 50,20 | 0,00 | 1736920,00 | 179237,70 | 1123452,30 | 434230,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от 24.05.2013 г. № ____369______ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | строительство МКД | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | ¾ от нормативная стоимости1 кв.м |
|  |  | всего | в т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по городскому округу Верхний Тагил | 1231,60 | 439,85 | 1231,60 | 42613360,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42613360,00 | 0,00 | 34600,00 | 25950,00 |
| 1 | г.Верхний Тагил, п. Белоречка, ул. Советская, д. 1 | 455,40 | 113,85 | 455,40 | 15756840,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15756840,00 | 0,00 | 34600,00 | 25950,00 |
| 2 | г.Верхний Тагил, п. Белоречка, ул. Советская, д.2 | 473,10 | 137,20 | 473,10 | 16369260,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16369260,00 | 0,00 | 34600,00 | 25950,00 |
| 3 | г.Верхний Тагил, п. Белоречка, ул. Горького, д.12 | 171,30 | 57,10 | 171,30 | 5926980,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5926980,00 | 0,00 | 34600,00 | 25950,00 |
| 4 | г.Верхний Тагил, п. Белоречка, ул. Калинина, д.3 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 2823360,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2823360,00 | 0,00 | 34600,00 | 25950,00 |
| 5 | г.Верхний Тагил, п.Половинный, ул.Набережная, д.1 | 50,20 | 50,20 | 50,20 | 1736920,00 | 34600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1736920,00 | 0,00 | 34600,00 | 25950,00 |

| Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от 24.05.2013 г. № ___369_______ |
| --- |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |
| по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по программе: | 0,00 | 0,00 | 1231,60 | 1231,60 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 1 | Итого по городскому округу Верхний Тагил: | 0,00 | 0,00 | 1231,60 | 1231,60 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 36 | 36 |

|  |  | Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа Верхний Тагил от 24.05.2013 г. № ____369______ |
| --- | --- | --- |
| Реестр строительной готовности |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Реквизиты нормативно-правового акта по землеотводу | Реквизиты нормативно-правового акта, разрешающего строительство | Наличие ПСД | Наличие заключения государственной экспертизы | Расселяемая площадь жилых помещений со способом переселения строительство МКД | Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений МКД в рамках программы | Планируемая общая площадь жилых помещений в строящемся МКД | Доля строительства жилых помещений в рамках программы | Плановая дата начала строительства | Плановая дата ввода дома в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | % |  |  |
| Итоговая строка | Готовится межевое дело | Генеральный план утвержден решением Думы городского округа Верхний Тагил от 29.12.2012 г. № 13/3 | В разработке | да | Не требуется в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса | 1231,60 | 1231,60 | 1231,60 |  |  |  |
| Итого по городскому округу Верхний Тагил |  |  |  |  |  | 1099,80 | 1099,80 | 1099,80 | 100 | 01.2014 | 12.2015 |
|  |  |  |  |  |  | 131,80 | 131,80 | 131,80 | 100 | 01.2015 | 12.2015 |

Глава городского округа Верхний Тагил					А.И. Брызгалов

М.П.