

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 01.11.2017 г. №\_\_668\_\_\_

город Верхний Тагил

***Об утверждении муниципальной программы***

***«Формирование комфортной городской среды***

***городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»***

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (в ред. 04.08.2017 № 932) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП (в ред. от 19.09.2017 № 703-ПП) "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года", с Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил от 05.06.2017 г. № 373 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхний Тагил», руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=C9E133E269F35299A139593C7978DF55AB1A80F1E82CFAC5C05DE09CACA01420DFD81317B7C0C523DE67741BqA34E) городского округа Верхний Тагил

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы».

2. Настоящее Постановление разместить в газете "Местные ведомости" и на официальном сайте [http://go-vtagil.ru](http://go-vtagil.ru/) городского округа Верхний Тагил (с приложениями).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на зам.главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Ю.В. Прокошина

Глава городского

округа Верхний Тагил С.Г. Калинин

**УТВЕРЖДЕНА**

постановлением администрации

городского округа Верхний Тагил

от 01.11.2017 г. № \_\_668\_\_

***Муниципальная программа***

***«Формирование комфортной городской среды***

***городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы***

Верхний Тагил

2017

***ПАСПОРТ***

***муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»***

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа Верхний Тагил, архитектурно-строительный отдел |
| Срок реализации Программы | Программа рассчитана до 31.12.2022 года.  Программа разбита на этапы и реализуется в соответствии с планом реализации приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы». |
| Цели Программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа Верхний Тагил |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхний Тагил  Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парка, сквера, и т.д.);  Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхний Тагил |
| Участники Программы | Отделы администрации городского округа Верхний Тагил, учреждения, предприятия и организации независимо от организационно-правовой формы собственности, участвующие в реализации мероприятий программы, заинтересованные лица городского округа Верхний Тагил |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года", утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1330-ПП (в ред. от 29.12.2016 г. № 964-ПП) |
| Перечень основных показателей | Наименование показателя |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий |
| 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования |
| 4. Количество благоустроенных общественных территорий |
| 5. Площадь благоустроенных общественных территорий |
| 6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |
| 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |
| 8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу |
| 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий |
| 10. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу |
| 11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (посадка деревьев, цветов, организация клумб) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение комфортной среды для жителей городского округа Верхний Тагил со всеми функциональными и эстетическими особенностями;  Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;  Увеличение общей площади благоустроенных дворовых территорий;  Увеличение количества благоустроенных общественных территорий;  Увеличение общей площади благоустроенных общественных территорий. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации | Всего местный бюджет: 25970,499 тыс. руб.  в том числе:  2018 год - 4374,499 тыс. руб.  2019 год - 5919,0 тыс. руб.  2020 год - 7004,0 тыс. руб.  2021 год - 3855,0 тыс. руб.  2022 год - 4818,0 тыс. руб. |
| Адрес размещения муниципальной подпрограммы в сети Интернет | Официальный сайт городского округа Верхний Тагил <http://go-vtagil.ru> |

1. **Характеристика и анализ текущего состояния сектора благоустройства в городском округе Верхний Тагил**

Благоустройство территории городского округа Верхний Тагил является одной из важных проблем, требующей ежедневного внимания и эффективного решения. Для этого необходимо качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий в сфере благоустройства.

Вся деятельность в отношении благоустройства на территории городского округа Верхний Тагил осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Верхний Тагил, решением Думы городского округа Верхний Тагил от 29.12.2012 г. № 13/5 «Об утверждении Правил благоустройства обеспечение чистоты и порядка на территории городского округа Верхний Тагил» (ред. от 20.04.2017) и другими правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхний Тагил.

На территории городского округа Верхний Тагил находится 167 многоквартирных жилых домов, с количеством квартир от 8 до 105. На протяжении многих лет, жилищная сфера испытывала значительные трудности, связанные с острым дефицитом финансов и слабой материально-технической базой, что повлекло за собой не проведение капитальных ремонтов жилого фонда. Средний показатель износа жилищного фонда составляет 50-70%. Недостаток финансирования негативным образом отразился и на внешнем благоустройстве, что неизбежно привело к ухудшению внешнего состояния города, а также негативно сказалось на комфортной и безопасной среде проживания.

На протяжении нескольких последних лет проводимые мероприятия по благоустройству позволили существенно повысить уровень благоустройства территории городского округа Верхний Тагил.

В 2012-2016 годах в рамках муниципальных программ городского округа Верхний Тагил с привлечением средств из областного бюджета выполнены следующие работы:

- отремонтированы 2 дворовых территорий многоквартирных домов (квартал 1, квартал по Энтузиастов 4, Островского, 56),

- в рамках капитального ремонта улицы Маяковского отремонтированы и расширены тротуары, устроен новый тротуар вдоль ДДУ № 25 в г. Верхний Тагил, новый тротуар по ул. Островского (от ул. Маяковского до ул. Свободы) в г. Верхний Тагил,

- обустроена детская площадка квартал 16,

- разработаны два эскизных проекта по благоустройству кварталов:

\* "Благоустройство дворовой территории, квартал 20 от ул. Лесная 3 и 5 до Маяковского 35 и 37 в городе Верхний Тагил",

\* "Благоустройство дворовой территории площадки по ул. Маяковского 16 в городе Верхний Тагил"

- разработан проект благоустройства городского сквера г. Верхний Тагил

- разработан проект модернизации уличного освещения

На территории городского округа реализуется программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. За первые два года выполнен капитальный ремонт 14 домов, в 2017 году завершается ремонт в 5 домах.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели и задачи муниципальной программы**

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы» (далее – Программа) определены следующими стратегическими и нормативными документами:

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 (в ред. от 04.08.2017 № 932) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП (в ред. от 19.09.2017 № 703-ПП) "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года"

2.2. Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа Верхний Тагил.

2.3. Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхний Тагил;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парк, сквер и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхний Тагил.

2.4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы» представлены в Приложении 1 к настоящей Программе.

2.5. Эффективность реализации Программы будет оцениваться как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей). Мероприятия по выполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы» представлены в Приложении 2 к настоящей Программе.

**3. Особенности формирования муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы» предусмотрены два направления в сфере благоустройства территорий муниципальных образований:

1. Осуществление мероприятий по благоустройству общественных территорий;

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации настоящей муниципальной программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве утвержден постановлением администрации городского округа Верхний Тагил.

Под общественной территорией, в рамках реализации настоящей муниципальной программы, понимаются такие места общего пользования, как территории вокруг общественных зданий, территории вокруг памятников, пешеходные зоны (тротуары) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице, родники, водоемы, пустыри, городские площади и иные общественные объекты.

В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство сквера;

- устройство освещения улиц;

- благоустройство набережной;

- благоустройство места для купания;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры или библиотека);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городской площади;

- иные объекты.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве утвержден постановлением администрации городского округа Верхний Тагил.

**3.1 Минимальный перечень работ по благоустройству**

**дворовых территорий многоквартирных домов**

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах, прежде всего вправе выбирать какие из видов работ, входящих в минимальный перечень, они хотели бы сделать:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки работ по благоустройству, минимальный перечень работ) представлена в Приложении 3 к настоящей Программе.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Визуализированные изображения элементов благоустройства, входящих в минимальный перечень работ представлены в Приложении 4 к настоящей Программе.

Предложения граждан, по включению дворовых территорий в Программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы по благоустройству.

**3.2 Дополнительный перечень работ по благоустройству**

**дворовых территорий многоквартирных домов**

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

- кронирование деревьев;

- озеленение территорий.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Визуализированные изображения элементов благоустройства, входящих в дополнительный перечень работ представлены в Приложении 5 к настоящей Программе.

**3.3 Формы участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**

При реализации работ, из перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, обязательно наличие финансового и (или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

-трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления принято решение о таком участии;

-трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:

-доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если нормативно-правовыми актами Свердловской области принято решение о таком участии;

-минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, не менее 1 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ.

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, целесообразно подтверждать документально, в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).

Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц утверждается Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа Верхний Тагил».

**3.4 Порядок аккумулирования и расходования средств**

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа Верхний Тагил осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхний Тагил.

**3.5 Разработка проектов**

Разработка проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории городского округа Верхний Тагил, осуществляется администрацией городского округа Верхний Тагил.

Проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть (в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта), элементы благоустройства, предполагаемые к размещению на соответствующей дворовой или общественной территории.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки).

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию МАФ и элементов.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов утверждается Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и иных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил».

**3.6 Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения**

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основные принципы при проведении работ по благоустройству территории с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения:

- отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов;

- правильно спроектированные съезды с тротуаров.

Свою роль в организации без барьерной среды выполняют информационные щиты и стенды. На них размещаются сведения, необходимые маломобильным категориям посетителей: о транспортных маршрутах, доступности инфраструктуры, схемах передвижения и другая полезная информация.

**4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы утверждаются решением Думы городского округа Верхний Тагил о бюджете городского округа Верхний Тагил на очередной финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальных программ осуществляется главными распорядителями бюджетных средств, Финансовым отделом администрации городского округа Верхний Тагил и Контрольным органом - Счетной палатой городского округа Верхний Тагил, в соответствии с п. 24 постановления администрации городского округа Верхний Тагил от 11.11.2013 г. № 868 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхний Тагил".

**5. Особенности осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»**

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы в городском округе Верхний Тагил создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее –общественная комиссия).

Организацию деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии, утверждаемым Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил.

**6. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»**

В результате реализации муниципальной программы ожидается создать комфортную городскую среду для жителей городского округа Верхний Тагил со всеми функциональными и эстетическими особенностями, повысить уровень декоративности территории городского округа Верхний Тагил и привлечь внимание населения к проблемам благоустройства и чистоты города.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы:

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
2. Увеличение общей площади благоустроенных дворовых территорий;
3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий;
4. Увеличение общей площади благоустроенных общественных территорий.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

**Целевые показатели муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение целевого показателя  (на 01.09.2017) | Плановое  значение  целевого  показателя  на 2022 год | Показатели достижения цели  (на  31.12.2022) |
| Цель | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа Верхний Тагил | | | |
| Задача 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхний Тагил | | | |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед. | 4 | 1 | 5 |
| м2 | 22 350,0 | 30 500,0 | 52 850,0 |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 13,44 | 18,34 | 31,78 |
| 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | 6,0 | 24,0 | 30,0 |
| Задача 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парка, сквера, и т.д.) | | | |
| 4. Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 5. Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0 | 1,8482 | 1,8482 |
| 6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 0 |  |  |
| 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | м2 | 0 | 1,43 | 1,43 |
| Задача 3 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхний Тагил | | | |
| 8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | % | 0 | 0 | 0 |
| руб. | 0 | 0 | 0 |
| 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/ч | 0 | 0 | 0 |
| 10. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу | % | 0 | не менее 1 | не менее 1 |
| руб. | 0 | 0 | 0 |
| 11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/ч | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

**План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды**

**городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование** | **Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей** | | | | | | **Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия** |
| **всего** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего по муниципальной программе | **26804,189** | **4488,319** | **6116,3** | **7237,47** | **3983,5** | **4978,6** | Х |
| 2 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | местный бюджет | **25970,499** | **4374,499** | **5919,0** | **7004,0** | **3855,0** | **4818,0** | Х |
| 4 | внебюджетные источники | **833,69** | **113,82** | **197,3** | **233,47** | **128,5** | **160,6** | Х |
| 5 | Мероприятие 1.  Благоустройство общественной территории (сквера) |  |  |  |  |  |  | 4,5,6,7 |
| 6 | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 7 | местный бюджет | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 8 | Мероприятие 2.  Благоустройство дворовых территорий, всего, из них |  |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
| 9 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 10 | местный бюджет | 25010,499 | 3414,499 | 5919,0 | 7004,0 | 3855,0 | 4818,0 | Х |
| 11 | внебюджетные источники | 833,69 | 113,82 | 197,3 | 233,47 | 128,5 | 160,6 | Х |
| 12 | в том числе 2.1.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 1 (образованный домами ул. Ленина, 75,77,79; ул. Нахимова, 40,42,44; ул. Садовая, 2,4; ул. Чехова, 1,3) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 13 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 14 | местный бюджет | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | Х |
| 15 | внебюджетные источники | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | Х |
| 16 | в том числе 2.2.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 2 (образованный домами: ул. Ленина, 69,71,73; Маяковского, 1,3; Нахимова, 34,36,38, Садовая, 1,3 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 17 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 18 | местный бюджет | 852,0 | 0,0 | 0,0 | 852,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 19 | внебюджетные источники | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 20 | в том числе 2.3.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 3 (образованный домами: ул. Ленина, 102, 104; ул. Садовая, 6,8,10; ул. Чапаева, 33,35; ул. Чехова, 5,7,9 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 21 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 22 | местный бюджет | 1245,0 | 0,0 | 1245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 23 | внебюджетные источники | 41,5 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 24 | в том числе 2.4.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 4 (образованный домами: ул. Ленина, 98,96; ул. Маяковского, 5,7,9; ул. Садовая, 5,7,9, ул. Чапаева, 29,31 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 25 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 26 | местный бюджет | 1365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1365,0 | 0,0 | Х |
| 27 | внебюджетные источники | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | Х |
| 28 | в том числе 2.5.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 5 (образованный домами: ул. Ленина, 81; ул. Лермонтова, 2; ул. Чехова, 2) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 29 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 30 | местный бюджет | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 31 | внебюджетные источники | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 32 | в том числе 2.6.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 6 (образованный домами: ул. Ленина, 106,108,110; ул. Лермонтова, 4,6; ул. Чапаева, 37,39; ул. Чехова, 4,6 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 33 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 34 | местный бюджет | 918,0 | 0,0 | 918,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 35 | внебюджетные источники | 30,6 | 0,0 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 36 | в том числе 2.7.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 8 (образованный домами: ул. Ново-Уральская, 62,64,66,68,70,72; ул. Чехова,13; ул. Жуковского, 7; ул. Строительная,27 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 37 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 38 | местный бюджет | 1026,0 | 0,0 | 1026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 39 | внебюджетные источники | 34,2 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 40 | в том числе 2.8.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 9 (образованный домами: ул. Маяковского,11; ул. Ново-Уральская, 52,54 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 41 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 42 | местный бюджет | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 43 | внебюджетные источники | 15,67 | 0,0 | 0,0 | 15,67 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 44 | в том числе 2.9.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 9 (образованный домами: ул. Жуковского, 10; ул. Ново-Уральская, 60 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 45 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 46 | местный бюджет | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 | Х |
| 47 | внебюджетные источники | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | Х |
| 48 | в том числе 2.10.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 10 (образованный домами: ул. Ленина, 92а; ул. Маяковского, 8,10,12,16 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 49 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 50 | местный бюджет | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 51 | внебюджетные источники | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 52 | в том числе 2.11.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 10 (образованный домами: ул. Маяковского, 14; ул. Медведева, 17,19,21 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 53 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 54 | местный бюджет | 825,0 | 0,0 | 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 55 | внебюджетные источники | 27,5 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 56 | в том числе 2.12.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 12 (образованный домами: ул. Жуковского, 11,15; ул. Ново-Уральская, 29 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 57 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 58 | местный бюджет | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 59 | внебюджетные источники | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 60 | в том числе 2.13.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 13 (образованный домами: ул. Жуковского, 14,16,18; ул. Ново-Уральская, 27 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 61 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 62 | местный бюджет | 642,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,0 | 0,0 | Х |
| 63 | внебюджетные источники | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | Х |
| 64 | в том числе 2.14.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 15 (образованный домами: ул. Медведева, 20; ул. Свободы, 29 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 65 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 66 | местный бюджет | 555,0 | 0,0 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 67 | внебюджетные источники | 18,5 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 68 | в том числе 2.15.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 16 (образованный домами: ул. Ленина, 59; ул. Медведева, 18; ул. Нахимова, 24; ул. Свободы, 25 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 69 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 70 | местный бюджет | 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,0 | 0,0 | Х |
| 71 | внебюджетные источники | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | Х |
| 72 | в том числе 2.16.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 17 (образованный домами: ул. Островского, 37; ул. Свободы, 43 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 73 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 74 | местный бюджет | 510,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 75 | внебюджетные источники | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 76 | в том числе 2.17.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 18 (образованный домами: ул. Жуковского, 2,4,6,8; ул. Маяковского, 15,17,19,21; ул. Островского, 41,43,45,47; ул. строительная, 56,58,60 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 77 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 78 | местный бюджет | 1764,0 | 0,0 | 0,0 | 1764,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 79 | внебюджетные источники | 58,8 | 0,0 | 0,0 | 58,8 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 80 | в том числе 2.18.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 19 (образованный домами: ул. Жуковского, 1,3,5; ул. Островского, 49,51,53,55,57,59; ул. Строительная, 62,64,66,68,70,72; ул. Чехова, 15,17,19 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 81 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 82 | местный бюджет | 1110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1110,0 | Х |
| 83 | внебюджетные источники | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | Х |
| 84 | в том числе 2.19.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Строительная, 25 |  |  |  |  |  |  | Х |
| 85 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 86 | местный бюджет | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | Х |
| 87 | внебюджетные источники | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | Х |
| 88 | в том числе 2.20.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Островского, 54; ул. Маяковского, 23,25,27 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 89 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 90 | местный бюджет | 840,0 | 0,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 91 | внебюджетные источники | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 92 | в том числе 2.21.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Энтузиастов, 4,6; ул.Островского, 56а,56,60) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 93 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 94 | местный бюджет | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,0 | Х |
| 95 | внебюджетные источники | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | Х |
| 96 | в том числе 2.22.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Энтузиастов, 2,7 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 97 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 98 | местный бюджет | 690,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 99 | внебюджетные источники | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 100 | в том числе 2.23.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Энтузиастов, 1,3; ул. Маяковского, 29,31,33) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 101 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 102 | местный бюджет | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 103 | внебюджетные источники | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 104 | в том числе 2.24.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Маяковского, 35,37; ул. Лесная, 1,3,5 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 105 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 106 | местный бюджет | 3 414,499 | 3 414,499 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 107 | внебюджетные источники | 113,82 | 113,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 108 | в том числе 2.25.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Лесная, 7,9,11 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 109 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 110 | местный бюджет | 672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,0 | 0,0 | Х |
| 111 | внебюджетные источники | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 | Х |
| 112 | в том числе 2.26.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Лесная, 13,15,17 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 113 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 114 | местный бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | Х |
| 115 | внебюджетные источники | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | Х |
| 116 | в том числе 2.27.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Лесная, 17/1,19,21,23 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 117 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 118 | местный бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | Х |
| 119 | внебюджетные источники | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | Х |
| 120 | в том числе 2.28.  Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Маяковского, 26, 26а ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 121 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 122 | местный бюджет | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,0 | 0,0 | Х |
| 123 | внебюджетные источники | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | Х |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

**Нормативная стоимость**

**(единичные расценки работ по благоустройству,**

**минимальный перечень работ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работ | | Единицы измерения | | Единичная расценка, руб. |
| **1** | **Ремонт проезда** | | | | |
| 1.1 | **Ремонт асфальтобетонного покрытия. Тип-1**  (покрытие с существующим бортовым камнем, на существующее основание укладывается выравнивающий слой и основное покрытие из асфальтобетонной смеси). | | 1 м2 | | 817,0 |
| 1.2 | **Ремонт асфальтобетонного покрытия. Тип-2**  (покрытие с существующим бортовым камнем, ямочный ремонт существующего покрытия (50%), устройство асфальтобетонного покрытия по всей площади. | | 1 м2 | | 1 163,0 |
| 1.3 | **Ремонт асфальтобетонного покрытия. Тип-3**  (существующее покрытие без бортового камня, часть территории - с частичным разрушением асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт существующего покрытия (50%), устройство асфальтобетонного покрытия вновь, установка бортового камня) | | 1 м2 | | 1 457,0 |
| 1.4 | Ремонт бортового камня БР 100.30.15 | | 1м.п. | | 1 740,0 |
| **2** | **Установка скамьи (на бетонных ножках, со спинкой)** | | | | |
| 2.1 | Демонтаж скамьи | | 1 шт. | | 415,0 |
| 2.2 | Монтаж скамьи | | 1 шт. | | 11 340,0 |
| **3** | **Установка скамьи (на металлическом каркасе, со спинкой)** | | | | |
| 3.1 | Демонтаж скамьи | 1 шт. | | 415,0 | |
| 3.2 | Монтаж скамьи | 1 шт. | | 14 680,0 | |
| **4** | **Установка урны** | | | | |
| 4.1 | Демонтаж урны | | 1 шт. | | 398,0 |
| 4.2 | Монтаж урны | | 1 шт. | | 5 590,0 |
| **5** | **Обеспечение освещением дворовых территорий** | | | | |
| 5.1 | Ремонт светильника на опоре  (демонтаж/монтаж) | | 1 шт. | | 14 940,0 |
| 5.2 | Ремонт опор освещения  (демонтаж/монтаж) | | 1 шт. | | 16 706,0 |
| 5.3 | Прокладка 1 пог.м. кабеля | | 1 пог.м. | | 188,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

городской округ Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

**Визуализированные изображения элементов благоустройства, входящих в минимальный перечень работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид работ | Изображения элементов благоустройства |
| **Ремонт асфальтобетонного покрытия. Тип-1**  (покрытие с существующим бортовым камнем, на существующее основание укладывается выравнивающий слой и основное покрытие из асфальтобетонной смеси). |  |
| **Ремонт асфальтобетонного покрытия. Тип-2**  (покрытие с существующим бортовым камнем, ямочный ремонт существующего покрытия (50%), устройство асфальтобетонного покрытия по всей площади. |  |
| **Ремонт асфальтобетонного покрытия. Тип-3**  (ямочный ремонт существующего покрытия (50%), устройство асфальтобетонного покрытия вновь, установка бортового камня) |  |
| Ремонт бортового камня БР 100.30.15 | foto_79346688 |
| Установка скамьи  (на бетонных ножках, со спинкой)  или аналог |  |
| Установка скамьи на металлическом каркасе, со спинкой или аналог |  |
| Установка урны или аналог | http://ds-bebi.ru/d/160343/d/689350403_5.jpg |
| Установка светодиодного светильника на общественной территории или аналог | https://en.hobbyka.ru/upload/iblock/6f4/6f4f836b39766972da9e72a77a0db510.jpeg |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

**Визуализированные изображения элементов благоустройства, входящих в дополнительный перечень работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Установка детской площадки (образец) | Описание: http://images.ru.prom.st/211603416_w640_h640_467500.jpg |
| Оборудование автомобильных парковок |  |
| Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (образец) | 6ef5b0cf79368d8bfb6e0e5476e44100_1437965348_611_419 |
| Озеленение территорий (образец) | getfile&filename=13305&ld=16907&image |