АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.11.2017 г. №__668___

город Верхний Тагил

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 (в ред. 04.08.2017 № 932) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП (в ред. от 19.09.2017 № 703-ПП) "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года", с Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил от 05.06.2017 г. № 373 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхний Тагил», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы».

2. Настоящее Постановление разместить в газете "Местные ведомости" и на официальном сайте http://go-vtagil.ru городского округа Верхний Тагил (с приложениями).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на зам.главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Ю.В. Прокошина

Глава городского

округа Верхний Тагил 						С.Г. Калинин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Верхний Тагил

от 01.11.2017 г. № __668__

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды

городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы

Верхний Тагил

2017

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского округа Верхний Тагил, архитектурно-строительный отдел |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | Программа рассчитана до 31.12.2022 года. Программа разбита на этапы и реализуется в соответствии с планом реализации приоритетного проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы». |
| Цели Программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа Верхний Тагил |
| Задачи Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхний Тагил Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парка, сквера, и т.д.); Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхний Тагил |
| Участники Программы | Отделы администрации городского округа Верхний Тагил, учреждения, предприятия и организации независимо от организационно-правовой формы собственности, участвующие в реализации мероприятий программы, заинтересованные лица городского округа Верхний Тагил |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года", утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1330-ПП (в ред. от 29.12.2016 г. № 964-ПП) |
| Перечень основных показателей | Наименование показателя |
|  | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий |
|  | 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий |
|  | 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования |
|  | 4. Количество благоустроенных общественных территорий |
|  | 5. Площадь благоустроенных общественных территорий |
|  | 6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |
|  | 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования |
|  | 8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу |
|  | 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий |
|  | 10. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу |
|  | 11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (посадка деревьев, цветов, организация клумб) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Улучшение комфортной среды для жителей городского округа Верхний Тагил со всеми функциональными и эстетическими особенностями; Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; Увеличение общей площади благоустроенных дворовых территорий; Увеличение количества благоустроенных общественных территорий; Увеличение общей площади благоустроенных общественных территорий. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации | Всего местный бюджет: 25970,499 тыс. руб. в том числе: 2018 год - 4374,499 тыс. руб. 2019 год - 5919,0 тыс. руб. 2020 год - 7004,0 тыс. руб. 2021 год - 3855,0 тыс. руб. 2022 год - 4818,0 тыс. руб. |
| Адрес размещения муниципальной подпрограммы в сети Интернет | Официальный сайт городского округа Верхний Тагил http://go-vtagil.ru |

- Характеристика и анализ текущего состояния сектора благоустройства в городском округе Верхний Тагил

Благоустройство территории городского округа Верхний Тагил является одной из важных проблем, требующей ежедневного внимания и эффективного решения. Для этого необходимо качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий в сфере благоустройства.

Вся деятельность в отношении благоустройства на территории городского округа Верхний Тагил осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Верхний Тагил, решением Думы городского округа Верхний Тагил от 29.12.2012 г. № 13/5 «Об утверждении Правил благоустройства обеспечение чистоты и порядка на территории городского округа Верхний Тагил» (ред. от 20.04.2017) и другими правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхний Тагил.

На территории городского округа Верхний Тагил находится 167 многоквартирных жилых домов, с количеством квартир от 8 до 105. На протяжении многих лет, жилищная сфера испытывала значительные трудности, связанные с острым дефицитом финансов и слабой материально-технической базой, что повлекло за собой не проведение капитальных ремонтов жилого фонда. Средний показатель износа жилищного фонда составляет 50-70%. Недостаток финансирования негативным образом отразился и на внешнем благоустройстве, что неизбежно привело к ухудшению внешнего состояния города, а также негативно сказалось на комфортной и безопасной среде проживания.

На протяжении нескольких последних лет проводимые мероприятия по благоустройству позволили существенно повысить уровень благоустройства территории городского округа Верхний Тагил.

В 2012-2016 годах в рамках муниципальных программ городского округа Верхний Тагил с привлечением средств из областного бюджета выполнены следующие работы:

- отремонтированы 2 дворовых территорий многоквартирных домов (квартал 1, квартал по Энтузиастов 4, Островского, 56),

- в рамках капитального ремонта улицы Маяковского отремонтированы и расширены тротуары, устроен новый тротуар вдоль ДДУ № 25 в г. Верхний Тагил, новый тротуар по ул. Островского (от ул. Маяковского до ул. Свободы) в г. Верхний Тагил,

- обустроена детская площадка квартал 16,

- разработаны два эскизных проекта по благоустройству кварталов:

* "Благоустройство дворовой территории, квартал 20 от ул. Лесная 3 и 5 до Маяковского 35 и 37 в городе Верхний Тагил",

* "Благоустройство дворовой территории площадки по ул. Маяковского 16 в городе Верхний Тагил"

- разработан проект благоустройства городского сквера г. Верхний Тагил

- разработан проект модернизации уличного освещения

На территории городского округа реализуется программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. За первые два года выполнен капитальный ремонт 14 домов, в 2017 году завершается ремонт в 5 домах.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели и задачи муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы» (далее – Программа) определены следующими стратегическими и нормативными документами:

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 (в ред. от 04.08.2017 № 932) «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1330-ПП (в ред. от 19.09.2017 № 703-ПП) "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года"

2.2. Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа Верхний Тагил.

2.3. Достижение цели Программы будет осуществляться путем решения основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхний Тагил;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парк, сквер и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхний Тагил.

2.4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы» представлены в Приложении 1 к настоящей Программе.

2.5. Эффективность реализации Программы будет оцениваться как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей). Мероприятия по выполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы» представлены в Приложении 2 к настоящей Программе.

3. Особенности формирования муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы» предусмотрены два направления в сфере благоустройства территорий муниципальных образований:

1. Осуществление мероприятий по благоустройству общественных территорий;

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации настоящей муниципальной программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве утвержден постановлением администрации городского округа Верхний Тагил.

Под общественной территорией, в рамках реализации настоящей муниципальной программы, понимаются такие места общего пользования, как территории вокруг общественных зданий, территории вокруг памятников, пешеходные зоны (тротуары) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице, родники, водоемы, пустыри, городские площади и иные общественные объекты.

В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство сквера;

- устройство освещения улиц;

- благоустройство набережной;

- благоустройство места для купания;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры или библиотека);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городской площади;

- иные объекты.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве утвержден постановлением администрации городского округа Верхний Тагил.

3.1 Минимальный перечень работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах, прежде всего вправе выбирать какие из видов работ, входящих в минимальный перечень, они хотели бы сделать:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки работ по благоустройству, минимальный перечень работ) представлена в Приложении 3 к настоящей Программе.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Визуализированные изображения элементов благоустройства, входящих в минимальный перечень работ представлены в Приложении 4  к настоящей Программе.

Предложения граждан, по включению дворовых территорий в Программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы по благоустройству.

3.2 Дополнительный перечень работ по благоустройству

дворовых территорий многоквартирных домов

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

- кронирование деревьев;

- озеленение территорий.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Визуализированные изображения элементов благоустройства, входящих в дополнительный перечень работ представлены в Приложении 5 к настоящей Программе.

3.3 Формы участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

При реализации работ, из перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, обязательно наличие финансового и (или) трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

-трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления принято решение о таком участии;

-трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:

-доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если нормативно-правовыми актами Свердловской области принято решение о таком участии;

-минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, не менее 1 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ.

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, целесообразно подтверждать документально, в зависимости от формы такого участия.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).

Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц утверждается Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа Верхний Тагил».

3.4 Порядок аккумулирования и расходования средств

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа Верхний Тагил осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа Верхний Тагил.

3.5 Разработка проектов

Разработка проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории городского округа Верхний Тагил, осуществляется администрацией городского округа Верхний Тагил.

Проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть (в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта), элементы благоустройства, предполагаемые к размещению на соответствующей дворовой или общественной территории.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки).

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию МАФ и элементов.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов утверждается Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и иных наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил».

3.6 Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основные принципы при проведении работ по благоустройству территории с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения:

- отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов;

- правильно спроектированные съезды с тротуаров.

Свою роль в организации без барьерной среды выполняют  информационные щиты и стенды. На них размещаются сведения, необходимые маломобильным категориям посетителей: о транспортных маршрутах, доступности инфраструктуры, схемах передвижения и другая полезная информация.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы утверждаются решением Думы городского округа Верхний Тагил о бюджете городского округа Верхний Тагил на очередной финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств при реализации муниципальных программ осуществляется главными распорядителями бюджетных средств, Финансовым отделом администрации городского округа Верхний Тагил и Контрольным органом - Счетной палатой городского округа Верхний Тагил, в соответствии с п. 24 постановления администрации городского округа Верхний Тагил от 11.11.2013 г. № 868 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхний Тагил".

5. Особенности осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы в городском округе Верхний Тагил создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее –общественная комиссия).

Организацию деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии, утверждаемым Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

В результате реализации муниципальной программы ожидается создать комфортную городскую среду для жителей городского округа Верхний Тагил со всеми функциональными и эстетическими особенностями, повысить уровень декоративности территории городского округа Верхний Тагил и привлечь внимание населения к проблемам благоустройства и чистоты города.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы:

- Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;

- Увеличение общей площади благоустроенных дворовых территорий;

- Увеличение количества благоустроенных общественных  территорий;

- Увеличение общей площади благоустроенных общественных территорий.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

Целевые показатели муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

| Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение целевого показателя (на 01.09.2017) | Плановое значение целевого показателя на 2022 год | Показатели достижения цели (на 31.12.2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа Верхний Тагил |  |  |  |
| Задача 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхний Тагил |  |  |  |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед. | 4 | 1 | 5 |
|  | м2 | 22 350,0 | 30 500,0 | 52 850,0 |
| 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 13,44 | 18,34 | 31,78 |
| 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | 6,0 | 24,0 | 30,0 |
| Задача 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парка, сквера, и т.д.) |  |  |  |
| 4. Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 5. Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0 | 1,8482 | 1,8482 |
| 6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 0 |  |  |
| 7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | м2 | 0 | 1,43 | 1,43 |
| Задача 3 | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Верхний Тагил |  |  |  |
| 8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | % | 0 | 0 | 0 |
|  | руб. | 0 | 0 | 0 |
| 9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/ч | 0 | 0 | 0 |
| 10. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу | % | 0 | не менее 1 | не менее 1 |
|  | руб. | 0 | 0 | 0 |
| 11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/ч | 0 | 0 | 0 |

Приложение  2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всего по муниципальной программе | 26804,189 | 4488,319 | 6116,3 | 7237,47 | 3983,5 | 4978,6 | Х |
| 2 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | местный бюджет | 25970,499 | 4374,499 | 5919,0 | 7004,0 | 3855,0 | 4818,0 | Х |
| 4 | внебюджетные источники | 833,69 | 113,82 | 197,3 | 233,47 | 128,5 | 160,6 | Х |
| 5 | Мероприятие 1. Благоустройство общественной территории (сквера) |  |  |  |  |  |  | 4,5,6,7 |
| 6 | областной бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 7 | местный бюджет | 960,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 8 | Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий, всего, из них |  |  |  |  |  |  | 1,2,3 |
| 9 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 10 | местный бюджет | 25010,499 | 3414,499 | 5919,0 | 7004,0 | 3855,0 | 4818,0 | Х |
| 11 | внебюджетные источники | 833,69 | 113,82 | 197,3 | 233,47 | 128,5 | 160,6 | Х |
| 12 | в том числе 2.1. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 1 (образованный домами ул. Ленина, 75,77,79; ул. Нахимова, 40,42,44; ул. Садовая, 2,4; ул. Чехова, 1,3) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 13 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 14 | местный бюджет | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | Х |
| 15 | внебюджетные источники | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | Х |
| 16 | в том числе 2.2. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 2 (образованный домами: ул. Ленина, 69,71,73; Маяковского, 1,3; Нахимова, 34,36,38, Садовая, 1,3 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 17 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 18 | местный бюджет | 852,0 | 0,0 | 0,0 | 852,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 19 | внебюджетные источники | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 20 | в том числе 2.3. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 3 (образованный домами: ул. Ленина, 102, 104; ул. Садовая, 6,8,10; ул. Чапаева, 33,35; ул. Чехова, 5,7,9 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 21 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 22 | местный бюджет | 1245,0 | 0,0 | 1245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 23 | внебюджетные источники | 41,5 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 24 | в том числе 2.4. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 4 (образованный домами: ул. Ленина, 98,96; ул. Маяковского, 5,7,9; ул. Садовая, 5,7,9, ул. Чапаева, 29,31 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 25 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 26 | местный бюджет | 1365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1365,0 | 0,0 | Х |
| 27 | внебюджетные источники | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | Х |
| 28 | в том числе 2.5. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 5 (образованный домами: ул. Ленина, 81; ул. Лермонтова, 2; ул. Чехова, 2) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 29 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 30 | местный бюджет | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 31 | внебюджетные источники | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 32 | в том числе 2.6. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 6 (образованный домами: ул. Ленина, 106,108,110; ул. Лермонтова, 4,6; ул. Чапаева, 37,39; ул. Чехова, 4,6 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 33 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 34 | местный бюджет | 918,0 | 0,0 | 918,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 35 | внебюджетные источники | 30,6 | 0,0 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 36 | в том числе 2.7. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 8 (образованный домами: ул. Ново-Уральская, 62,64,66,68,70,72; ул. Чехова,13; ул. Жуковского, 7; ул. Строительная,27 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 37 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 38 | местный бюджет | 1026,0 | 0,0 | 1026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 39 | внебюджетные источники | 34,2 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 40 | в том числе 2.8. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 9 (образованный домами: ул. Маяковского,11; ул. Ново-Уральская, 52,54 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 41 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 42 | местный бюджет | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 43 | внебюджетные источники | 15,67 | 0,0 | 0,0 | 15,67 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 44 | в том числе 2.9. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 9 (образованный домами: ул. Жуковского, 10; ул. Ново-Уральская, 60 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 45 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 46 | местный бюджет | 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 | Х |
| 47 | внебюджетные источники | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | Х |
| 48 | в том числе 2.10. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 10 (образованный домами: ул. Ленина, 92а; ул. Маяковского, 8,10,12,16 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 49 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 50 | местный бюджет | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | 1008,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 51 | внебюджетные источники | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 52 | в том числе 2.11. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 10 (образованный домами: ул. Маяковского, 14; ул. Медведева, 17,19,21 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 53 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 54 | местный бюджет | 825,0 | 0,0 | 825,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 55 | внебюджетные источники | 27,5 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 56 | в том числе 2.12. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 12 (образованный домами: ул. Жуковского, 11,15; ул. Ново-Уральская, 29 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 57 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 58 | местный бюджет | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 59 | внебюджетные источники | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 60 | в том числе 2.13. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 13 (образованный домами: ул. Жуковского, 14,16,18; ул. Ново-Уральская, 27 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 61 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 62 | местный бюджет | 642,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,0 | 0,0 | Х |
| 63 | внебюджетные источники | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | Х |
| 64 | в том числе 2.14. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 15 (образованный домами: ул. Медведева, 20; ул. Свободы, 29 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 65 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 66 | местный бюджет | 555,0 | 0,0 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 67 | внебюджетные источники | 18,5 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 68 | в том числе 2.15. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 16 (образованный домами: ул. Ленина, 59; ул. Медведева, 18; ул. Нахимова, 24; ул. Свободы, 25 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 69 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 70 | местный бюджет | 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,0 | 0,0 | Х |
| 71 | внебюджетные источники | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | Х |
| 72 | в том числе 2.16. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 17 (образованный домами: ул. Островского, 37; ул. Свободы, 43 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 73 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 74 | местный бюджет | 510,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 75 | внебюджетные источники | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 76 | в том числе 2.17. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 18 (образованный домами: ул. Жуковского, 2,4,6,8; ул. Маяковского, 15,17,19,21; ул. Островского, 41,43,45,47; ул. строительная, 56,58,60 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 77 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 78 | местный бюджет | 1764,0 | 0,0 | 0,0 | 1764,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 79 | внебюджетные источники | 58,8 | 0,0 | 0,0 | 58,8 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 80 | в том числе 2.18. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 19 (образованный домами: ул. Жуковского, 1,3,5; ул. Островского, 49,51,53,55,57,59; ул. Строительная, 62,64,66,68,70,72; ул. Чехова, 15,17,19 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 81 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 82 | местный бюджет | 1110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1110,0 | Х |
| 83 | внебюджетные источники | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | Х |
| 84 | в том числе 2.19. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, ул. Строительная, 25 |  |  |  |  |  |  | Х |
| 85 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 86 | местный бюджет | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | Х |
| 87 | внебюджетные источники | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | Х |
| 88 | в том числе 2.20. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Островского, 54; ул. Маяковского, 23,25,27 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 89 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 90 | местный бюджет | 840,0 | 0,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 91 | внебюджетные источники | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 92 | в том числе 2.21. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Энтузиастов, 4,6; ул.Островского, 56а,56,60) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 93 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 94 | местный бюджет | 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,0 | Х |
| 95 | внебюджетные источники | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | Х |
| 96 | в том числе 2.22. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Энтузиастов, 2,7 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 97 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 98 | местный бюджет | 690,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 99 | внебюджетные источники | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 100 | в том числе 2.23. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Энтузиастов, 1,3; ул. Маяковского, 29,31,33) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 101 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 102 | местный бюджет | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 103 | внебюджетные источники | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 104 | в том числе 2.24. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Маяковского, 35,37; ул. Лесная, 1,3,5 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 105 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 106 | местный бюджет | 3 414,499 | 3 414,499 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 107 | внебюджетные источники | 113,82 | 113,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 108 | в том числе 2.25. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Лесная, 7,9,11 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 109 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 110 | местный бюджет | 672,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 672,0 | 0,0 | Х |
| 111 | внебюджетные источники | 22,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 | Х |
| 112 | в том числе 2.26. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Лесная, 13,15,17 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 113 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 114 | местный бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | Х |
| 115 | внебюджетные источники | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | Х |
| 116 | в том числе 2.27. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Лесная, 17/1,19,21,23 ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 117 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 118 | местный бюджет | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | Х |
| 119 | внебюджетные источники | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | Х |
| 120 | в том числе 2.28. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Верхний Тагил, квартал 20 (образованный домами: ул. Маяковского, 26, 26а ) |  |  |  |  |  |  | Х |
| 121 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 122 | местный бюджет | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243,0 | 0,0 | Х |
| 123 | внебюджетные источники | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | Х |

Приложение  3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость

(единичные расценки работ по благоустройству,

минимальный перечень работ)

| № | Вид работ |  | Единицы измерения |  | Единичная расценка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт проезда |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия. Тип-1 (покрытие с существующим бортовым камнем, на существующее основание укладывается выравнивающий слой и основное покрытие из асфальтобетонной смеси). |  | 1 м2 |  | 817,0 |
| 1.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия. Тип-2 (покрытие с существующим бортовым камнем, ямочный ремонт существующего покрытия (50%), устройство асфальтобетонного покрытия по всей площади. |  | 1 м2 |  | 1 163,0 |
| 1.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия. Тип-3 (существующее покрытие без бортового камня, часть территории - с частичным разрушением асфальтобетонного покрытия, ямочный ремонт существующего покрытия (50%), устройство асфальтобетонного покрытия вновь, установка бортового камня) |  | 1 м2 |  | 1 457,0 |
| 1.4 | Ремонт бортового камня БР 100.30.15 |  | 1м.п. |  | 1 740,0 |
| 2 | Установка скамьи (на бетонных ножках, со спинкой) |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж скамьи |  | 1 шт. |  | 415,0 |
| 2.2 | Монтаж скамьи |  | 1 шт. |  | 11 340,0 |
| 3 | Установка скамьи (на металлическом каркасе, со спинкой) |  |  |  |  |
| 3.1 | Демонтаж скамьи | 1 шт. |  | 415,0 |  |
| 3.2 | Монтаж скамьи | 1 шт. |  | 14 680,0 |  |
| 4 | Установка урны |  |  |  |  |
| 4.1 | Демонтаж урны |  | 1 шт. |  | 398,0 |
| 4.2 | Монтаж урны |  | 1 шт. |  | 5 590,0 |
| 5 | Обеспечение освещением дворовых территорий |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт светильника на опоре (демонтаж/монтаж) |  | 1 шт. |  | 14 940,0 |
| 5.2 | Ремонт опор освещения (демонтаж/монтаж) |  | 1 шт. |  | 16 706,0 |
| 5.3 | Прокладка 1 пог.м. кабеля |  | 1 пог.м. |  | 188,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

городской округ Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

Визуализированные изображения элементов благоустройства, входящих в минимальный перечень работ

| Вид работ | Изображения элементов благоустройства |
| --- | --- |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия. Тип-1 (покрытие с существующим бортовым камнем, на существующее основание укладывается выравнивающий слой и основное покрытие из асфальтобетонной смеси). |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия. Тип-2 (покрытие с существующим бортовым камнем, ямочный ремонт существующего покрытия (50%), устройство асфальтобетонного покрытия по всей площади. |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия. Тип-3 (ямочный ремонт существующего покрытия (50%), устройство асфальтобетонного покрытия вновь, установка бортового камня) |  |
| Ремонт бортового камня БР 100.30.15 |  |
| Установка скамьи (на бетонных ножках, со спинкой) или аналог |  |
| Установка скамьи на металлическом каркасе, со спинкой или аналог |  |
| Установка урны или аналог |  |
| Установка светодиодного светильника на общественной территории или аналог |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

городского округа Верхний Тагил на 2018-2022 годы»

Визуализированные изображения элементов благоустройства, входящих в дополнительный перечень работ

| Установка детской площадки (образец) |  |
| --- | --- |
| Оборудование автомобильных парковок |  |
| Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов (образец) |  |
| Озеленение территорий (образец) |  |