

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 31.01.2022 | № 64 |

г. Верхний Тагил

***О внесении изменений в постановление администрации городского округа Верхний Тагил от 19.08.2019 № 572 «Об утверждении муниципальнойадресной программы «Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда***

***в 2019-2024 годах»***

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», направленного на создание комфортных условий для проживания граждан,Постановлением Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»,Постановлением Правительства Свердловской области от 01 апреля 2019 года № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программ «Переселение граждан на территории Свердловской областииз аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», решением Думы городского округа Верхний Тагил от 14 декабря 2018 года № 27/3 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхний Тагил на период 2030 года»,Решением Думы городского округа Верхний Тагил от 17.12.2020г. № 51/3 «О бюджете городского округа Верхний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 05 июня 2017 года № 373 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхний Тагил», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил, Администрация городского округа Верхний Тагил

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации городского округа Верхний Тагил от 19.08.2019 № 572 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 годах» следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 годах» читать в новой редакции (прилагается).

1.2. Приложения № 1 и 3 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 годах читать в новой редакции (прилагаются).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Верхний Тагил go-vtagil.ru.

Глава городского округа

Верхний Тагил подпись  В.Г. Кириченко

Паспорт муниципальной программы

«Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 годах»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Свердловской области |
| Основание для разработки региональной адресной программы «Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2024 годах» (далее - Программа) | 1.Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ);2.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»3.Постановлением Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»4.Постановлением Правительства Свердловской области от 01 апреля 2019 года № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программ «Переселение граждан на территории Свердловской областииз аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» |
| Разработчик муниципальной адресной программы  | Администрация городского округа Верхний Тагил |
| Главный распорядитель средств местного бюджета по Программе  | Администрация городского округа Верхний Тагил |
| Цели и задачи Муниципальной адресной программы  | Цель муниципальной адресной программы:1.Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции.*2.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхний Тагил3.Повышение качества условий проживания населения городского округа Верхний Тагил за счет формирования благоприятной среды проживания гражданЗадача муниципальной адресной программы:1.Ликвидация аварийного жилья городского округа Верхний Тагил, признанного до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийным в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции*2.Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции*3. Приобретение жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции* |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2019-2024 годы |
| Оценка эффективности социальных и экономических последствий реализации Программы | Переселение граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу  |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.  | Общий объем финансирования Программы на 2019 - 2024 годы составляет -10667659,37 рублей, в том числе:за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд) – 9 365 713,22 рублей;за счет средств областного бюджета – 604 239,56 рублей;за счет средств местного бюджета – 697 706,59 рублей;в 2019 году:общий объем финансирования - 1989 344,17 рублей, в том числе:за счет средств Фонда - 1 850 090,08 рублей;за счет средств областного бюджета – 119 360,65 рублей;за счет средств местного бюджета – 19 893,44 рублейв 2020 году:общий объем финансирования - 0 рублей,в том числе:за счет средств Фонда - 0 рублей;за счет средств областного бюджета – 0 рублей;за счет средств местного бюджета – 0 рублей;в 2021 году:общий объем финансирования –597 000 рублей,в том числе:за счет средств Фонда - 0 рублей;за счет средств областного бюджета – 0 рублей;за счет средств местного бюджета – 597 000 рублей;в 2022 году:общий объем финансирования - 0 рублей,в том числе:за счет средств Фонда - 0 рублей;за счет средств областного бюджета – 0 рублей;за счет средств местного бюджета – 0 рублей;в 2023 году:общий объем финансирования - 0 рублей,в том числе:за счет средств Фонда - 0 рублей;за счет средств областного бюджета – 0 рублей;за счет средств местного бюджета – 0 рублей;в 2024 году:общий объем финансирования –8 081 315,20 рублей,в том числе:за счет средств Фонда –7 515 623,14 рублей;за счет средств областного бюджета – 484 878,91 рублей;за счет средств местного бюджета – 80 813,15 рублей. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет  | Официальный сайт администрации городского округа: http://go-vtagil.ru |

Приложение № 1 к Программе

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной адресной программы

«Переселение граждан на территории городского округа Верхний Тагил из аварийного жилищного фонда

в 2019 - 2024 годах»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единицаизмерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Источникзначенийпоказателей(\*\*) |
| 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Цель: Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции. |
|  1.1. | Задача 1:Ликвидация аварийного жилья городского округа Верхний Тагил, признанного до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийным в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции |
|  1.1.1. | Целевой показатель 1. Удельный вес площади жилых помещений, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции*, от общего объема площади жилищного фонда | процентов |  |  | 0,03 |  |  | 0,05 | [<1>](#P439); [<2>](#P440); [<3>](#P441) |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Цель 2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа Верхний Тагил |
| 2.1. | Задача 2. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции* |
| 2.1.1. | Целевой показатель 1. Количество расселяемых многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийным в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции | единиц | 1 |  |  |  |  | 4 | [<2>](#P440); [<3>](#P441); [<4>](#P442) |
| 2.1.2. | Целевой показатель 2. Общая площадь расселяемых жилых помещений, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийным в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции | кв. м | 130 |  |  |  |  | 184 | [<2>](#P440); [<3>](#P441); [<4>](#P442) |
| 2.1.3. | Целевой показатель 3. Количество граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции | человек | 4 |  |  |  |  | 10 | [<2>](#P440); [<3>](#P441); [<4>](#P442) |
| 3. | Цель 3. Повышение качества условий проживания населения городского округа Верхний Тагил за счет формирования благоприятной среды проживания граждан |
| 3.1. | Задача 3: Приобретение жилых помещений гражданам, проживающим в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу *или реконструкции* |
| 3.1.1. | Целевой показатель 1. Количество приобретенных жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года  | единиц | 2 |  |  |  |  | 0 | [<2>](#P440)[<3>](#P441)[<4>](#P442) |

Приложение № 3 к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года, по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма XL