АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «28» мая 2018 года № 400

город Верхний Тагил

# Об итогах отопительного сезона 2017/2018года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения

# и коммунального хозяйства городского округа Верхний Тагил

# к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года

Во исполнение Распоряжения Правительства Свердловской области от 01.06.2017 года № 451-РП «Об итогах отопительного периода 2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года», а также в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и коммунального хозяйства городского округа Верхний Тагил к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Информацию о реализации Постановления Администрации городского округа Верхний Тагил № 399 от 22.06.2017 г. «Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и коммунального хозяйства городского округа Верхний Тагил к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года» принять к сведению. (Приложение №1).

2. Заместителю Главы администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству провести анализ итогов работы предприятий по обеспечению потребителей тепловой и электрической энергией в отопительный период 2018/2019 года и контролировать исполнение планов мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхний Тагил к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года с учетом замечаний, выявленных при прохождении предыдущего отопительного сезона (Приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер  РАО -Электрогенерация» :

3.1. В планах по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2018/2019 года предусмотреть срок завершения всех работ до 14 сентября 2018 г.

3.2. В рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обеспечить:

- разработку и внедрение программ производственного развития энергосберегающих технологий;

- организацию приборного учета и регулирование фактического потребления энергоресурсов на границах балансовой ответственности;

- замену трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения на трубы из современных материалов при проведении капитальных ремонтов.

3.3. Обеспечить создание на теплоисточниках, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного сезона бесперебойное поступление топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объемах (срок – по 14 сентября 2018 года);

3.4. Создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры (срок – по 14 сентября 2018 года);

4. Обязать МУП «ЖКХ п. Половинный»:

4.1. Выполнить мероприятия, предусмотренные п. п. 3.1, 3.2., 3.3., 3.4.

5. Обязать МУП «Благоустройство» выполнить мероприятия, предусмотренные п.п. 3.1.,3.2.,3.4.

6. Руководителям организаций (АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Верхнетагильская ГРЭС», МУП «ЖКХ пос. Половинный», МУП «Благоустройство») ежемесячно до 30 числа подводить итоги выполнения плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2018/2019 года и предоставлять отчет о выполнении в администрацию городского округа Верхний Тагил.

7 . Руководителям бюджетных учреждений и организаций принять меры по:

7.1.	Погашению кредиторской задолженности за потребленные энергетические ресурсы, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей (срок - до 1 сентября 2018 года);

7.2.	Своевременному осуществлению текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические и коммунальные услуги;

7.3.	Обеспечению необходимых запасов печного топлива для объектов соцкультбыта п. Белоречка.

8. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы, имеющим на своем балансе жилищный фонд, теплоисточники и коммунальные сети, провести необходимые организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2018/2019года.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местные ведомости» и разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru.

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о Главы городского округа Верхний Тагил                    Н.Е.Поджарова

Приложение №1

к Постановлению Администрации

городского округа Верхний Тагил

от «28» мая 2018 г. № 400

Информация о реализации Постановления Администрации городского округа Верхний Тагил от 22.06.2017 г. № 399«Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и коммунального хозяйства городского округа Верхний Тагил к работе в осеннее-зимний период 2017/2018 года»

Отопительный сезон 2017/2018 года на территории городского округа Верхний Тагил прошел организованно.

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2017/2018 года осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от 22.06.2017 г. № 399 «Об итогах отопительного сезона 2015/2016 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года».

По основным показателям готовность жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2017/2018 года составила: жилищный фонд - 100%, котельные - 100%, тепловые сети - 100%, водопроводные сети -	100%, паспорта готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года - 100%.

Запуск тепла произведен 18 сентября 2017 г. в соответствии с графиками и нормативными сроками начала отопительного сезона.

Чрезвычайных ситуаций за время прохождения отопительного периода 2017/2018 года на объектах жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхний Тагил не было.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Верхний Тагил

от «28» мая 2018 г. № 400

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и коммунального хозяйства к работе в осеннее-зимний период 2018/2019 года

|  | № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2017/2018 года, подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в осеннее-зимний период 2018/2019 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических испытаний тепловых сетей | До 1 июня 2018 года | Администрация городского округа Верхний Тагил, МУП«Благоустройство» АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «ВТГРЭС», МУП «ЖКХ пос. Половинный», ООО «ВТКК» |
|  | 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков закладки топлива на склады электростанций и обеспечение их выполнения | До 1 июня 2018 года, в течении года | АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «ВТГРЭС», МУП «ЖКХ пос. Половинный», ООО «ВТКК» |
|  | 3 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков поставок котельного топлива на котельные склады муниципальных образований и организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и | До 1 июня 2018 года, в течении года | АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «ВТГРЭС», МУП «ЖКХ пос. Половинный», ООО «ВТКК» |
|  |  | Обеспечение их выполнения |  |  |
|  | 4 | Предоставление в Администрацию городского округа Верхний Тагил: |  | МУП«Благоустройство» АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «ВТГРЭС», МУП «ЖКХ пос. Половинный», ООО «ВТКК |
| 5 | 5 | Планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2018/2019года | До 1 июня 2018 года |  |  |
|  | 6 | График прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду | До 1 июня 2018 года |  |  |
|  | 7 | Копии программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, утвержденных руководителем органа местного самоуправления | До 1 июня 2018 года |  |  |
|  | 8 | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда) | До 15 сентября 2018 года |  |  |
|  | 9 | Предоставление и сбор информации о |  |  |  |
|  | 10 | Планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей | До 1 июня 2018 года | Администрация городского округа Верхний Тагил |  |
|  | 11 | Выполнение графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | Еженедельно, с 1 июля 2018 года |  |  |
|  | 12 | Подготовка график завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | Ко 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2018 года |  |  |
|  | 12 | Подготовка муниципальных образований к отопительному периоду 2018/2019 года по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) | Ко 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2018 года |  |  |
|  | 13 | Выполнение работ по подготовке жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей | Еженедельно, по четвергам с августа по ноябрь 2018 годав |  |  |
|  | 14 | Создание запаса материально-технических ресурсов по ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | Ежемесячно к 3 числу месяца, следующего за отчетным |  |  |
|  | 15 | Техническая готовность жилищного фонда и котельных к началу отопительного периода | К 15 сентября 2018 года |  |  |
|  | 16 | Выдача паспортов готовности к отопительному периоду на жилищный фонд | Еженедельно, с августа по октябрь 2018 года |  |  |
|  | 17 | Выдача актов готовности к отопительному периоду на теплоисточники, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | Еженедельно, с августа по ноябрь 2018 года |  |  |